PLAN

rOZWOJU

LOKALNEGO

Miasta i gminy

bytom odrzański

wraz z

programami operacyjnymi

i wieloletnim planem inwestycyjnym

NA LATA

- 2004–2014 -

Bytom Odrzański, czerwiec 2004r.

SPIS TREŚCI

Wstęp												        3

Załączniki											        4

1.0.	Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego					      13

2.0.	Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu	      16

  - Raport o stanie Miasta i Gminy Bytom Odrzański				      17

  - Identyfikacja problemów na podstawie analizy SWOT (opracowano w oparciu o debaty strategiczne) 								      31

3.0.	Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze				      41

  - Cele i kierunki działania							      41

  - Wybrany wariant rozwoju [lista zadań (celów) do zrealizowania wynikających z hierarchii ważności] 								      49

4.0.	Realizacja zadań i projektów								      52

  - Programy Operacyjne i ich oznaczenie						      53

  - Planowane projekty i zadania w okresie 2004-2012				      54

  - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2004-2012 (zintegrowana tabela zadań) 		      91

5.0.	Powiązania projektów z innymi działaniami na terenie powiatu i województwa		      95

6.0.	Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego				    100

7.0.	Plan finansowy na lata 2004-2012							    102

  - Ocena sytuacji finansowej Miasta i Gminy Bytom Odrzański w latach 2000-2003 z uwzględnieniem planu budżetu na 2004r					    103

  - Analiza struktury dochodów							    104

  - Analiza struktury wydatków							    106

  - Projekcja wolnych środków na inwestycje					    108

  - Podział na źródła finansowania							    110

8.0.	System wdrażania									    111

9.0.	Sposoby monitorowania i oceny komunikacji społecznej				    113

9.1.	Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego				    114

9.2.	Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne priorytety, cele 			niezbędne, cele pierwszorzędne, inne cele						    115

9.3.	Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego					    117

# WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym to dokument o charakterze  strategicznym stanowiący  integralną część Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków  zewnętrznych. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są  spójne z Narodowym Planem Rozwoju, ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Nowosolskiego, zatem działania  zaproponowane  w omawianym opracowaniu wynikają  z celów w/w dokumentów.

Priorytetowe inwestycje miasta i gminy przeznaczone do realizacji na najbliższe lata wskazali członkowie zespołu zadaniowego powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdrażania ZPORR struktury, nieco zmodyfikowanej ze względu na specyfikę zadań samorządu gminnego.

# ZAŁĄCZNIKI

ZARZĄDZENIE   NR 36/2004

Burmistrza Miasta i  Gminy Bytom Odrzański

z dnia 19 maja 2004r.

w sprawie:

procedury opracowania  Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)

Podejmując działania mające na celu opracowanie pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański, optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych jak i możliwości finansowych gminy

Burmistrz Miasta i  Gminy Bytom Odrzański

zarządza:

§   1

- Powołać Komisję Koordynacyjną ds. Planu Rozwoju Lokalnego  (zwaną dalej „Komisją”),             w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- Na Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego powołać Andrzeja Chmielewskiego.

- Na Wiceprzewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego powołać Jana Murzyna.

- Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest :

  - stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie gminy.

  - komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski/postulaty składane przez mieszkańców,

  - przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,

  - utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych  gminy,

  - zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.)

  - konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,

  - uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania  gminy.

  - określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu  gminy i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne  gminy.

§   2

- Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego (PRL) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- Plan Rozwoju Lokalnego przez Komisję  posiadać będzie formułę planu „kroczącego”, tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in. :

  - zmiany w źródłach finansowania PRL.

  - dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL.

§   3

- Przedmiotem planowania w PRL będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące :

  - Wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dot. tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do użytku.

  - Modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne.

  - Przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000,-zł (z VAT).

- Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000,-zł objęte zostaną prognozą wydatków budżetowych na lata 2004-2007 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.

- Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na lata  2004 - 2007 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.

§   4

- Skarbnik Gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego gminy                  na lata 2004 – 2007 wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia Gminy (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków Gminy.

- Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt. 18 i 19 załączonego harmonogramu, na wiarygodnym i stabilnym poziomie.

- W trakcie prac nad PRL Skarbnik Gminy przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dot. form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Gminy.

- Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Gminy dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do WPI generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez  Burmistrza Miasta i  Gminy  w ostatecznej wersji pierwszej edycji WPI.

§   5

- Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL (zwany dalej „wnioskiem”) składany  może być wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- Do PRL przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane.

- Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego -  Sekretarz Gminy.

- Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu Miejskiego, a także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Gminy, w tym również spółki prawa handlowego.

- Postulaty do PRL oraz wnioski składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne - z uwzględnieniem zapisów w ust. 6.

- Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmują pracownicy merytorycznie właściwi dla charakteru danego wniosku – nazwiska osób oraz numery pokoi, w których można składać wnioski/postulaty określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Złożone wnioski weryfikowane są przez osoby merytoryczne określone w załączniku nr 4 i ewentualne ujmowane we wnioskach składanych przez te osoby do PRL. Złożone sugestie i postulaty (inicjatywy mieszkańców) stanowić mogą podstawę wniosków składanych przez dane  osoby do PRL.

W przypadku nie ujęcia przez osoby merytoryczne określone w załączniku nr 4 postulatu/wniosku złożonego przez grupy mieszkańców wymienionych w ust. 5, osoby te informują wnioskodawcę o przyczynie odstąpienia od wniosku.

- O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych w ust. 5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, informuje media (zgodnie z harmonogramem) Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds.  Planu Rozwoju Lokalnego.

- Osoba wnioskująca będzie miał na uwadze kierunki rozwoju gminy ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

- Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5.

§   6

- Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad PRL obejmował będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.

- Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu PRL najpóźniej do 30.05.2004r. (dotyczy pisemnego projektu) oraz  do dnia 30 października każdego roku  (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzania WPI).

§   7

- Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszym zarządzeniem systemu prac nad PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL.

§   8

Zarządzenie realizowane będzie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański we współpracy z Komisją Koordynacyjną ds. PRL i Radą Miejską.

§   9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrzański

…………………………………

# Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 36/2004

z dnia 19.05.2004r.

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ

DS. PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

- Przewodniczący Komisji – ANDRZEJ CHMIELEWSKI

- Wiceprzewodniczący – JAN MURZYN

Członkowie:

- MAREK GWARDA

- RYSZARD DOBRYCHŁOP

- TADEUSZ KŁÓSEK

- JAN NOGAJCZYK

- CZESŁAWA KOWALSKA

- JAN BOKUN

- ANTONI BERNAT

- KRZYSZTOF MARUSZEWSKI

# Załącznik Nr 2

# Do Zarządzenia Nr 36/2004

# z dnia 19.05.2004r.

Harmonogram prac nad PRL

| L.p. | Rodzaj działań | Termin | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydanie zarządzenia Burmistrza w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański oraz powołanie Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego wraz z wyznaczeniem koordynatorów w jednostkach powiązanych z budżetem gminy. | 19.05.204 | Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrzański |
| 2. | Opracowanie wstępnego projektu „Procedury opracowania PRL” (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w PRL, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, czy „kroczący” charakter planu, inne) i przedstawienie ich Komisji PRL do zaopiniowania. | 25.05.2004 | BMI Sp. z o.o., Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrzański, Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej. |
| 3. | Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych miasta i gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostki powiązane z budżetem gminy zadań inwestycyjnych do PRL na ujednoliconych kartach informacyjnych. | 30.10.2004. i kolejne lata | radni, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Miejskiego |
| 4. | Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych i przekazanie informacji (zakładany poziom współfinansowania, termin). | 30.05.2004 | Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej. |
| 5. | Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego gminy na lata 2004-2007 i przekazanie prognoz Koordynatorowi ds. Programów Unii Europejskiej oraz projekcje zadłużenia gminy na lata 2004 – 2007. | 30.05.2004 | Skarbnik Gminy, BMI Sp z o.o |
| 6. | Ustalenie propozycji hierarchii zadań według ustalonych kryteriów. | 25.05.2004 | BMI Sp. z o.o., lub Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrzański |
| 7. | Zakończenie prac nad PRL i przekazanie do konsultacji społecznych. | 04.06.2004 | Przewodniczący Komisji PRL na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej |
| 8. | Podjęcie uchwały Rady Miejskiej o zatwierdzeniu „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański” | czerwiec 2004 | Przewodniczący Rady Miejskiej |

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 36/2004

z dnia 19.05.2004r.

WNIOSEK

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL

(TERMS OF REFERENCE)

NAZWA ZADANIA:

Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA:

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana.

BENEFICJENT:

Beneficjentem jest grupa mieszkańców miasta/gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież gminy, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Bytom Odrzański, czytelnicy biblioteki, itp.).

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów.

W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać.

Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacja zadania inwestycyjnego.

LOKALIZACJA:

Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres / numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem  czyja własność, jak dzierżawa to na ile lat zawarta.

Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.

EFEKT:

Ekonomiczny (mierzalny) będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki.

Społeczny  zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp.

Inne efekty.

KOSZTY:

W niniejszej pozycji należy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a także roczne koszty eksploatacji, które będą miały wpływ na budżet gminy.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych gminy.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić.

PARTNERZY PROJEKTU:

W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać czy planowane i możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP,            i innych.

UZASADNIENIE:

Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny całkowity efekt na otoczenie.

Data : .........................................

.......................................................				........................................................

Podpis Kierownika 						Podpis Burmistrza

Referatu

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 36/2004

z dnia 19.05.2004r.

WYKAZ REFERATÓW URZĘDU MIEJSKIEGO,

W KTÓRYCH MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

| Lp. | Nazwa Referatu |
| --- | --- |
| 1. | Stanowisko ds. planowania przestrzennego, utrzymania dróg, zamówień publicznych. |
| 2. | ------------------------------- |
| 3. | ------------------------------- |

Załącznik Nr 5

Do Zarządzenia Nr 36/2004

z dnia 19.05.2004r.

KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE:

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego | 2 punkty |
| 2. | Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski) | 1 punkt |
| 3. | Możliwość finansowania zadania przy udziale środków zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne) | 1 punkt |
| 4. | Pozwolenie na budowę | 2 punkty |
| 5. | Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych gminy | 3 punkty |
| 6. | Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami | 1 punkt |
| Razem: |  | 10 punktów |

- OBSZAR

I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

MIASTO I GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

ZINTEGROWANY OBSZAR SAMORZĄDOWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OPARTEGO NA WYJĄTKOWYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH NIEROZERWALNIE ZWIĄZANYCH 
Z RZEKĄ ODRĄ.

GMINA SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O DOBRĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I DOBRZE PRZYGOTOWANE TERENY INWESTYCYJNE.

BEZPIECZNA GMINA Z DOBRYM DLA MIESZKAŃCÓW DOSTĘPEM DO REKREACJI I OFERTY KULTURALNEJ OPARTEJ O TRADYCJE REGIONU 
I ARCHITEKTURĘ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO.

Miasto i Gmina Bytom Odrzański stanowią naturalny obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni gminy:

- tereny pod budownictwo mieszkaniowe,

- tereny pod budownictwo przemysłowe,

- obszary rekreacyjne i społeczne,

- historyczne i zabytkowe,

- uzbrojone w media,

- Specjalna Strefa Ekonomiczna,

- teren PWM „Cynkmet”,

- teren przy drodze Bytom Odrzański – Wierzbnica,

- obszar rzeki Odry,

- usług komunalnych.

Powyższe obszary zapisane w celach niezbędnych i pierwszorzędnych traktuje się jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2004-2007.

Natomiast obszary zapisane w celach drugorzędnych są bliższe projekcji realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2012 i obejmują:

- obszary chronionego krajobrazu,

- zieleni miejskiej,

- obszary obydwu brzegów Odry.

2.0. AKTUALNA SYTUACJA

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

2.1. Raport o stanie

Miasta i Gminy

Bytom Odrzański

Miasto położone jest na lewym brzegu Odry, na skraju Pradoliny Barucko-Głogowskiej, w odległości około 6 km na północ od grzbietu Wzgórz Dalkowskich, 22km na zachód od Głogowa i 12 km na wschód od Nowej Soli. Przez miasto przebiega szlak kolejowy - magistrala odrzańska. Rozwinięta jest sieć dróg kołowych, rozchodzących się do wszystkich sąsiednich miejscowości.

Bytom Odrzański, jedno z najpiękniejszych miast Środkowego Nadodrza, szczyci się przebogatą historią, uwiecznioną m.in. w "KRONICE" Galla Anonima. Kronikarz podaje, że w 1109 roku cesarz niemiecki Henryk V, idąc na Głogów, zrezygnował z oblegania potężnego grodziska Bytomia nad Odrą, a cesarscy harcownicy przegrali potyczki z miejscowymi wojami. W kolejnych wiekach losy miasta nierozłącznie związane były z burzliwą historią Dolnego Śląska. Miasto przeżywało tragiczne w skutkach okresy klęsk żywiołowych; powodzi, epidemii, pożarów, plagi szarańczy i nieurodzajów. Jego dawni mieszkańcy nie uniknęli również potworności i bestialstwa okresu wojen i najazdów, ale miasto miewało również czasy swojej świetności i wspaniałości. Lata 1580 - 1618 to okres największego rozkwitu miasta za panowania Fabiana i Jerzego von Schönaichów. Od roku 1601 do 1628 funkcjonowało słynne w całej Europie Środkowej "Schönaichianum", ewangelickie gimnazjum akademickie (z prawem nadawania tytułów bakałarza i magistra), które kształciło m.in. Martina Opitza, wielkiego poetę - pisarza niemieckiego. 13 lutego 1945 roku Bytom Odrzański znalazł się w granicach Polski. Obecnie miasto może poszczycić się odrestaurowanym zespołem architektonicznym zabytkowej starówki. Prostokątny rynek, z zabytkowymi kamienicami i siedemnastowiecznym ratuszem, zaliczany jest do najpiękniejszych rynków w Polsce.

Gmina Bytom Odrzański oferuje inwestorom atrakcyjne tereny i obiekty, przeznaczone na działalność produkcyjno-handlowo-usługową.

Bytom Odrzański jest gminą posiadającą:

- nowoczesną oczyszczalnię ścieków (1993 r.),

- kanalizację sanitarną,

- uzbrojenie w sieć wodociągową i wykonaną w latach 1996-1999 sieć gazową,

- nowoczesną sieć telefoniczną (1997 r.).

Wykaz sołectw wchodzących w skład gminy Bytom Odrzański: Bodzów, Bonów, Bycz, Drogomil, Królikowice, Małaszowice, Popowo, Tarnów Bycki, Wierzbnica.

# 2.1.1.	Syntetyczna charakterystyka miasta i gminy.

2.1.1.1.	Położenie, dane ogólne, powiązanie z otoczeniem.

Miasto i Gmina obejmuje obszar 52,41km2, w tym:

| NAZWA GRUNTU | POWIERZCHNIA |
| --- | --- |
| użytki rolne ogółem w tym: | 29,22km2 |
| - grunty orne | 23,11km2 |
| - sady | 0,25km2 |
| - łąki | 3,82km2 |
| - pastwiska | 2,04km2 |
| lasy | 17,22km2 |
| pozostałe grunty i nieużytki | 5,97km2 |

# 2.1.2.	Miasto i Gmina w statystyce.

Przekrój statystyczny miasta i gminy wg danych Urzędu Miejskiego przedstawia poniższa tabela

(wg stanu na koniec 2003r.):

| Powierzchnia miasta i gminy ogółem | 52,41km2 |
| --- | --- |
| Stan ludności ogółem | 5 423 |
| w tym mężczyźni | 2 666 |
| Małżeństwa cywilne | 5 |
| Małżeństwa wyznaniowe | 17 |
| Urodzenia żywe w tym dziewczynek | 70 42 |
| Zgony ogółem w tym kobiet | 36 21 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | 1 327 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 3 468 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 628 |
| Drogi lokalne gminne | 7,50km |
| Liczba gospodarstw domowych, w tym: | 215 |
| gospodarstwa rolne do 1 ha | 188 |
| Dochód budżetu gminy ogółem 2002 rok | 7 035 946zł |
| Dochód budżetu gminy ogółem 2003 rok | 7 697 071zł |
| Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem 2003 rok | 50 740zł |
| Dochód na 1 mieszkańca w 2002 roku | 1 297,43zł |
| Dochód na 1 mieszkańca w 2003 roku | 1 419,34zł |

2.1.3.	Działalność produkcyjno-usługowa i budownictwo.

Na terenie miasta i gminy prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 260 podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2003 roku).

STRUKTURA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2003 |
| --- | --- |
| Placówki handlowe i gastronomiczne | 52 |
| Produkcja wyrobów przemysłowych | 0 |
| Produkcja wyrobów spożywczych | 2 |
| Sadownictwo | 0 |
| Usługi transportowe | 6 |
| Zakłady produkcyjno - usługowe | 4 |
| Inne | 196 |
| OGÓŁEM: | 260 |

2.1.4.	Infrastruktura techniczna.

2.1.4.1.	Transport i komunikacja.

Szkielet układu drogowego miasta i gminy stanowią drogi:

| Lp. | rodzaj drogi | długość ogółem w km | w tym utwardzone w km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | drogi krajowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | drogi wojewódzkie | 18,24 | 18,24 |
| 3. | drogi powiatowe | 26,60 | 26,60 |
| 4. | drogi gminne | 45,40 | 9,30 |

Komunikacja PKS – główne kierunki:

Nowa Sól - Głogów

Komunikacja PKP - główne kierunki:

Wrocław - Szczecin

2.1.4.2.	Telekomunikacja.

Głównym operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A. w Nowej Soli.

Ponadto na terenie gminy znajdują się stacje operatorów:

- Polska Telefonia Cyfrowa – ERA GSM

- Polkomtel S.A. Stacja Bazowa Plus GSM

- Telefonia Komórkowa „CENTERTEL” Sp. z o.o.

2.1.4.3.	Zaopatrzenie w ciepło.

Na terenie gminy znajduje się jedna kotłownia, należąca do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Moc kotłowni: 2,7 MV

Gmina nie posiada kotłowni miejscowych.

2.1.4.4. 	Zaopatrzenie miasta i gminy w gaz.

Istnieje sieć gazowa w całym mieście wraz z przyłączami. Możliwość podłączenia podmiotów gospodarczych.

2.1.4.5.	Zaopatrzenie w wodę.

##### Długość sieci wodociągowej:				     47,00 km

Stan sieci:

- część sieci w stanie dobrych, i dobrym

- pozostała część sieci nadaje się do wymiany

Liczba stacji uzdatniania wody: 			     1 szt.

Liczba przyłączy prowadzących do budynków: 		     854 (w tym 677 miasto i 177 wieś)

Ilość ujęć wody:  					     2 szt.

Na terenie miasta i gminy istnieją wodociągi grupowe:

| Lp. | Nazwa miejscowości | Długość wodociągu |
| --- | --- | --- |
|  | Bytom Odrzański | 23,00km |
|  | Bycz | 1,70km |
|  | Bodzów + Sobolice | 2,40km |
|  | Popowo + Pastuszyn | 2,00km |
|  | Bonów | 3,00km |
|  | Drogomil | 1,60km |
|  | Królikowice | 4,30km |
|  | Małąszowice | 3,80km |
|  | Tarnów Bycki | 2,60km |
|  | Wierzbnica | 2,60km |

Na terenie miasta i gminy planowana jest odbudowa wodociągu grupowego:

- ul. Kożuchowska – wymiana sieci wodnej w 2004 roku

- ul. Mickiewicza – wymiana sieci wodnej w 2005 roku

- ul. Młyńska – wymiana sieci wodnej w 2004 roku

- ul. Nowe Miasto – wymiana sieci wodnej w 2006 roku

- podłączenie i uzbrojenie III studni – 2004 – 2005 roku

2.1.4.6.	Kanalizacja.

Długość sieci kanalizacyjnej: 				             10,60km

Długość przyłączy prowadzących do budynków:	               3,80km

Liczba podłączonych gospodarstw domowych:		                 285szt.

Na terenie miasta i gminy planowane są inwestycje:

- ul. Bolesława Krzywoustego – wymiana sieci kanalizacyjnej w 2004 roku

- ul. Szkolna – Kolbego – wymiana sieci kanalizacyjnej w 2004 roku

- Tarnów Bycki – budowa sieci kanalizacyjnej w 2004 roku

- Bycz – budowa sieci kanalizacyjnej w 2004 oku

- Osiedle 11 Listopada – budowa sieci kanalizacyjnej w 2004 roku

- Bodzów, Popowo, Bonów, Drogomil, Królikowo, Małaszowice, Wierzbnica, Sobolice – budowa sieci kanalizacyjnej 2005 – 2008 roku

Oczyszczalnie ścieków:

Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia, zlokalizowana w miejscowości Tarnów Bycki (obręb wsi).

Dane zbiorcze:

Typ oczyszczalni:		mechaniczno - biologiczna

Maksymalna wydajność: 	1 200m3/dobę

Średnia moc przerobowa: 	  800m3/dobę

Oczyszczalnia jest eksploatowana w 50%. Planowana jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w 2004 roku.

2.1.4.7.	Gospodarka odpadami.

Miasto i Gmina nie posiada własnego wysypiska odpadów komunalnych. Gmina korzysta z wysypiska, zlokalizowanego przy drodze Bytom Odrzański - Nowa Sól (6 km).

Gmina zawarła porozumienie z Urzędem Miasta w Nowej Soli na korzystanie z wysypiska w Kiełczu (gmina Nowa Sól).

2.1.5.	Ochrona środowiska przyrodniczego, w tym obszary chronione.

Na terenie miasta i gminy ochronie prawnej podlegają:

PARKI WIEJSKIE:

Bonowski Park o powierzchni 3,50ha. Wewnątrz zachowały się następujące pomniki przyrody:

- platan klonolistny;

- topola drżąca;

- buk zwyczajny.

Park w m. Sobolice o powierzchni 19,00ha:

- jesion wyniosły;

- buk zwyczajny;

- dąb szypułkowy;

- lipa szerokolistna;

- lipa drobnolistna;

- platon klonolistny;

- miłorząb dwuklapowy;

Park w m. Królikowice o powierzchni 0,63ha, w którym znajdują się dęby pomnikowe.

PARK MIEJSKI:

Park zajmuje powierzchnię 0,94ha.

W gminie wyróżniono obszar chronionego krajobrazu, na którego terenie powinno się zapewnić stan równowagi ekologicznej układów przyrodniczych. Obszar zajmuje tereny w dolinie Odry, a następnie pas lasów w zachodniej części gminy i przechodzi w kierunku południowym na Wzgórza Dalkowskie.

REZERWATY:

- w obrębie leśnym Małomice znajduje się rezerwat leśny częściowy „Annabrzeskie Wąwozy” o powierzchni 55,83ha.

2.1.5.1.	Obszary zasobowe.

Na terenie miasta i gminy nie ma złóż surowców mineralnych. Obszary wodne jak niżej.

Miasto:

Powierzchnia wód stojących: 0,00ha

Powierzchnia wód płynących: 5,00ha

Gmina:

Powierzchnia wód stojących: 4,50ha

Powierzchnia wód płynących: 77,00ha

2.1.6.	Obiekty zabytkowe.

Zabytkowe obiekty użyteczności publicznej:

- późnorenesansowy Ratusz, zbudowany w latach 1602 – 1609,

- Kościół św. Hieronima z wmurowanymi w ściany frontowe kamieniami pokutnymi,

- pozostałość Kościoła ewangelickiego z zabytkowym portalem,

- cmentarz z licznymi bogato rzeźbionymi nagrobkami z XVII i XVIII wieku.

- zespół kamieniczek o formach architektonicznych od późnego renesansu poprzez barok i klasycyzm do eklektyzmu,

Ponadto zabytki stanowi zespół kamieniczek o formach architektonicznych od późnego renesansu poprzez barok i klasycyzm do eklektyzmu zlokalizowane przy ulicy:

- Rynek,

- domy mieszczańskie z XVIII i XIX wieku na ulicy Głogowskiej,

- Nadbrzeżna,

- Dworcowa.

Inne obiekty zabytkowe zlokalizowane są przy ulicach:

- Ogrodowa,

- Kożuchowska,

- zabytkowa tablica renesansowa z napisem o zniszczeniach dokonanych w trakcie przejazdu lisowczyków w 1622 roku,

- pozostałości fosy miejskiej,

- pozostałości dawnego grodu piastowskiego,

- Taras Odrzański z letnią kawiarenką i widokiem na Odrę,

- Wał Odrzański - teren spacerowy.

2.1.7.	Turystyka i baza turystyczna.

Na terenie miasta i gminy znajduje się zajazd „Nadodrze” ul. Sadowska oraz pole namiotowe ul. Głogowska – Kąpielisko miejskie.

2.1.8.	Oświata i wychowanie.

2.1.8.1.	Aktualny stan przedszkoli i placówek przedszkolnych: kl. „O” realizowanych w Szkołach Podstawowych.

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba dzieci | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedszkole Publiczne w Bytomiu Odrzańskim | 135 | 12,00 | 9,00 |

2.1.8.2.	Aktualny wykaz szkół podstawowych i gimnazjalnych.

| L.p. | Nazwa szkoły | Liczba uczniów | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Bytomiu Odrzańskim | 422 | 30,00 | 9,50 |
| 2. | Gimnazjum Publiczne w Bytomiu Odrzańskim | 277 |  | 9,00 |
| RAZEM: |  | 699 | 30,00 | 18,50 |

2.1.8.3.	Aktualny wykaz szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 		Powiat Nowosolski.

| L.p. | Nazwa szkoły | Liczba uczniów | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu Odrzańskim (4-letnie) | 26 | 30,00 | 6,00 |
| 2. | Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu Odrzańskim (3-letnie) | 47 |  |  |
| 3. | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bytomiu Odrzańskim | 26 |  |  |
| RAZEM: |  | 99 | 30,00 | 6,00 |

Pracownicy pedagogiczni oraz obsługi i administracji są na etacie Gimnazjum Publicznego.

2.1.9.	Kultura w mieście i gminie.

2.1.9.1.	Placówki kulturalne, w tym świetlice wiejskie.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Cmentarna 5.

Stan zatrudnienia:

1 etat – dyrektor

¼ etatu – księgowa

½ etatu – sprzątaczka

½ etatu – palacz (sezonowo).

M-GOK mieści się w byłym kinie „Mieszko”. Posiada salę widowiskową na 200 miejsc, bez sceny pudełkowej ale z wysuniętym podestem.

- Świetlice wiejskie znajdują się w miejscowościach:

Bycz, Bodzów, Drogomil, Tarnów Bycki, Wierzbnica. Świetlicami opiekują się Rady Sołeckie (nie ma zatrudnionych pracowników).

2.1.9.2.	Organizacje pozarządowe o charakterze kulturalnym.

Na terenie miasta i gminy działa „Stowarzyszenie Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego”.

Stowarzyszenie działa od 1994 roku. Celem stowarzyszenia jest aktywne oddziaływanie na rozwój życia społecznego, kulturalno – oświatowego i gospodarczego miasta i gminy Bytom Odrzański.

2.1.9.3.	Zorganizowane grupy przedsięwzięć kulturalnych.

- Zespół Ludowy „Wierzbniczanki”;

- Młodzieżowy Chór „Credo”;

- Zespoły taneczne – dziecięcy i młodzieżowy;

- Szkoła gry na pianinie i gitarze;

- Młodzieżowe zespoły muzyki rockowej (trzy);

- Klub kultury plastycznej (w fazie organizacji).

2.1.9.4.	Obiekty kulturalne i ich stan techniczny.

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury – przewidziane są w roku 2004 remonty dachu, elewacji, założenie warstw izolacyjnych oraz zmiana ogrzewania na gazowe.

- Świetlice wiejskie – znajdują się w stanie technicznym dobrym i dostatecznym.

2.1.10.	Ochrona zdrowia.

Na terenie miasta i gminy znajduje się Rodzinne Centrum Medyczne, które świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

ul. Ogrodowa 28

67-115 Bytom Odrzański

W zakresie opieki stacjonarnej mieszkańcy Bytomia Odrzańskiego korzystają z usług Szpitala Powiatowego w Nowej Soli (12km od Bytomia Odrzańskiego).

2.1.11.	Opieka społeczna.

Na terenie gminy działa Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1.

Ośrodek zatrudniał w 2003 roku osiem osób, w tym sześć na pełny etat i dwie osoby na ½ etatu.

Ośrodek realizuje zadania:

- praca socjalna

- świadczenia pieniężne

- kierowanie do DPS

- usługi opiekuńcze

- przyznawanie pomocy rzeczowej

Na terenie miasta i gminy nie ma placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz domów pomocy społecznej.

W gminie znajduje się 11 rodzin zastępczych, w którym przebywa 15 dzieci.

POWODY PRZYZNANIA POMOCY W 2003 ROKU

| Lp. | Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin |  | Liczba osób w rodzinie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | w tym na wsi |  |
| 1. | Ubóstwo | 160 | 47 | 564 |
| 2. | Sieroctwo | 1 | 0 | 5 |
| 3. | Bezdomność | 3 | 1 | 3 |
| 4. | Potrzeby ochrony macierzyństwa | 37 | 9 | 168 |
| 5. | Bezrobocie | 231 | 63 | 871 |
| 6. | Niepełnosprawność | 28 | 4 | 89 |
| 7. | Długotrwała choroba | 73 | 15 | 229 |
| 8. | Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego ogółem, w tym: | 42 | 14 | 201 |
| 9. | Rodziny niepełne | 27 | 6 | 98 |
| 10. | Rodziny wielodzietne | 16 | 8 | 112 |
| 11. | Alkoholizm | 29 | 6 | 73 |
| 12. | Narkomania | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu Zakładu Karnego | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Klęska żywiołowa lub ekologiczna | 1 | 1 | 6 |

#### UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINOM – ZA 2003 ROK

| FORMY POMOCY |  |  |  |  | LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD. | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ | LICZBA RODZIN | LICZBA OSÓB W RODZINACH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZEM |  |  |  | 01 | 214 | x | 355088 | 201 | 691 |
| ZASIŁKI STAŁE – ogółem: |  |  |  | 02 | 17 | 142 | 61398 | 17 | 68 |
| ZASIŁKI STAŁE WYRÓWNAWCZE – ogółem: |  |  |  | 03 | 22 | 213 | 42438 | 20 | 70 |
| ZASIŁEK OKRESOWY GWARANTOWANY |  |  |  | 04 | 5 | 27 | 11221 | 5 | 19 |
| ZASIŁEK OKRESOWY SPECJALNY |  |  |  | 05 | 3 | 3 | 1050 | 3 | 14 |
| ZASIŁKI OKRESOWE – ogółem*, w tym przyznane z powodu: |  |  |  | 06 | 116 | 273 | 48526 | 114 | 422 |
|  |  | Braku możliwości zatrudnienia |  | 07 | 100 | 240 | 42129 | 98 | 364 |
|  |  | Długotrwałej choroby |  | 08 | 6 | 10 | 1690 | 6 | 364 |
|  |  | Niepełnosprawności |  | 09 | 1 | 1 | 200 | 1 | 2 |
| RENTA SOCJALNA |  |  |  | 10 | 46 | 361 | 150377 | 41 | 78 |
| ZASIŁKI Z TYTUŁU OCHRONY MACIERZYŃSTWA – ogółem, w tym: |  |  |  | 11 | 34 | 132 | 40078 | 34 | 149 |
| MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OKRESOWY, w tym dla: |  |  |  | 12 | 34 | 104 | 34450 | 34 | 149 |
|  | matki dziecka |  | 13 |  | 34 | 104 | 34450 | 34 | 149 |
|  | ojca dziecka |  | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | osoby przysposabiajacej |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | osoby w ramach rodziny zastępczej |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACIERZYŃSKI ZASIŁEK JEDNORAZOWY, w tym dla: |  |  | 17 |  | 28 | 28 | 5628 | 28 | 125 |
|  | matki dziecka |  | 18 |  | 28 | 28 | 5628 | 28 | 125 |
|  | ojca dziecka |  | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | osoby przysposabiajacej |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | osoby w ramach rodziny zastępczej |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZYSŁUGUJĄCE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE razem /wiersze 26+27/ |  |  |  | 25 | x | x | 17 177 | x | x |
| ZASIŁKI RODZINNE |  |  |  | 26 | 14 | 88 | 9522 | 14 | 67 |
| ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE |  |  |  | 27 | 6 | 54 | 7656 | 6 | 16 |
| POMOC DLA KOMBATANTÓW |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY – ZA  2003 R

| FORMY POMOCY |  |  | LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD. | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ | LICZBA RODZIN | LICZBA OSÓB W RODZINACH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZEM |  | 01 | 404 | x | 205287 | 231 | 812 |
| SCHRONIENIE |  | 02 | 1 | 360 | 2691 | 1 | 1 |
| POSIŁEK OGÓŁEM, w tym: |  | 03 | 188 | 25527 | 51084 | 86 | 379 |
| Dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole |  | 04 | 172 | 23577 | 42125 | 70 | 362 |
| UBRANIE |  | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM, w tym: |  | 06 | 14 | 4943 | 81350 | 14 | 16 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze |  | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POMOC FINANSOWA NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ |  | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO |  | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPRAWIENIE POGRZEBU |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE ogółem*, w tym: |  | 11 | 215 | x | 70162 | 203 | 711 |
| Zasiłki specjalne celowe |  | 12 | 17 | 25 | 3165 | 17 | 42 |
| Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – ogółem, w tym: |  | 13 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| W naturze | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jednosrazowy zasiłek celowy | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pożyczka nieoprocentowana |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE |  | 17 | x | x | x | 0 | 0 |
| POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH I INNYCH |  | 18 | x | x | x | 0 | 0 |
| PRACA SOCJALNA |  | 19 | x | x | x | 5 | 35 |

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ – DANE ZA 2003 ROK

| Wyszczególnienie |  | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia | Liczba rodzin |  | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | w tym na wsi |  |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) | 1 | 510 | 315 | 74 | 1051 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę | 2 | 220 | 205 | 51 | 704 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę | 3 | 404 | 231 | 59 | 812 |
| Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem | 4 | x | 18 | 6 | 108 |
| w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej | 5 | x | 5 | 2 | 35 |

___________________________

UWAGA: w działach 3,4 i 5 uwzględniono osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem osób otrzymujących wyłącznie zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne lub pomoc dla kombatantów

    - Rynek pracy i bezrobocie.

2.1.12.1. Bezrobocie – według stanu na 30.06.2003r.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli zarejestrowanych było: 11439 osób, w tym: 5990 kobiet.

Prawo do zasiłku posiadało: 1955 osób, w tym 756 kobiet.

Stopa bezrobocia w Powiecie Nowosolskim wynosiła: 35,30%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Mieście i Gminie Bytom Odrzański: 654 osoby, w tym 313 kobiet.

Prawo do zasiłku posiadało: 101 osób, w tym 32 kobiety.

Odsetek bezrobocia w Mieście i Gminie Bytom Odrzański wynosił:  19,56%

Struktura bezrobotnych według wykształcenia:

| Wykształcenie | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze Zawodowe | Gimnazjalne i poniżej | Absolwenci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| osoby | 7 | 130 | 45 | 247 | 219 | 16 |
| w tym kobiety | 6 | 41 | 38 | 122 | 106 | 13 |

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy: 0 osób.

      - Bezrobocie – według stanu na 31.12.2003r.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli zarejestrowanych było: 11847 osób, w tym: 6055 kobiet.

Prawo do zasiłku posiadało: 2193 osoby, w tym 840 kobiet.

Stopa bezrobocia w Powiecie Nowosolskim wynosiła: 36,20%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Mieście i Gminie Bytom Odrzański: 667 osób, w tym 345 kobiet.

Prawo do zasiłku posiadało: 120 osób, w tym 45 kobiet.

Odsetek bezrobocia w Mieście i Gminie Bytom Odrzański wynosił:  20,13%

Struktura bezrobotnych według wykształcenia:

| Wykształcenie | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze Zawodowe | Gimnazjalne i poniżej | Absolwenci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| osoby | 11 | 135 | 47 | 259 | 215 | 26 |
| w tym kobiety | 6 | 82 | 40 | 119 | 98 | 12 |

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy: 0 osób.

2.1.13.	Bezpieczeństwo publiczne.

| Okres |  | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba popełnionych przestępstw | ogółem | 130 | 112 |
|  | w tym przez nieletnich | 0 | 0 |
| Liczba ustalonych przestępców | ogółem | 130 | 112 |
|  | w tym nieletnich | 0 | 0 |
| Liczba zatrzymanych nietrzeźwych | ogółem | 0 | 6 |
|  | w tym nieletnich | 0 | 0 |
| Liczba narkomanów | ogółem | 0 | 0 |

2.2. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

NA PODSTAWIE

ANALIZY

SWOT

(opracowano w oparciu o debaty strategiczne)

MOCNE strony

- położenie gminy

- historia gminy

- rozwój-prężnie działająca straż pożarna

- turystyka

- zabytki

- burmistrz

- dobre położenie miasta

- duże i trafne inwestycje

- zbudowany gazociąg

- wodociąg

- kanalizacja

- dostęp do rzeki

- ambitny samorząd

- wielkość gminy

- renowacja rynku

- drogi publiczne

- brak podziałów partyjnych

- telefonizacja

- złoża soli

- strefa ekonomiczna

Słabe strony

- bezrobocie

- słabe rolnictwo

- małe sołectwa

- funkcjonowanie służb porządkowych

- sytuacja mieszkaniowa

- medycyna-brak specjalistów

- brak żłobka

- bariery architektoniczne

- brak funduszy na OPS

- brak zakładów przemysłowych

- przestępczość

- brak rozrywek

- drogi i ulice

- brak wykwalifikowanej kadry robotniczej

- przeprawa przez rzekę Odrę

- turystyka

- infrastruktura wsi

- baza handlowa

- kino

- obiekty sportowo-rekreacyjne

- brak terenów rekreacyjnych

- niskie dochody gminy

- niewykorzystanie byłych obiektów przemysłowych

- brak obwodnicy

- brak wysypiska śmieci

- promocja gminy

- brak elity kulturalnej

- brak środków na kulturę

- zaangażowanie społeczności w organizacje społeczne

- dewastacja obiektów użyteczności publicznej

- mała ilość zakładów usługowych

szanse

- specjalna strefa ekonomiczna

- przyjazd turystów

- pozyskiwanie pieniędzy z UE

- inwestycje w kursy szkoleniowe

- most

- kopalnia soli

- przystań przy rzece Odrze

- docenienie walorów turystyczno-krajobrazowych

- dotarcie kapitału z zewnątrz

- powstanie nowych zakładów pracy

- rozwój przemysłu miedziowego

- modernizacja rolnictwa

- wymiana kanalizacji

- zmniejszenie bezrobocia w skali makro

- przywrócenie Odrze szlaku turystycznego

- położenie

- przyłączenie się do Dolnego Śląska

- baza hotelowa

zagrożenia

- terroryzm

- patologie społeczne

- budowa dużej ilości hipermarketów

- klęski żywiołowe

- wykup ziemi przez obcokrajowców

- bieda

- sytuacja gospodarcza w kraju

- epidemie

- wojna

- zatrucie wody miejskiej

- zanieczyszczenia

- drenaż zasobów ludzkich

- spalanie odpadów

- przestępczość

- finanse państwa

- emigracja młodych ludzi

- destabilizacja rynku pracy

2.2.1. DIAGNOZA STANU

Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania w procesie debat strategicznych.

Diagnoza Stanu jest syntezą wyników debat strategicznych, Analizy Porównawczej i Raportu o stanie Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do gminy jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w powiecie i województwie.

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści:

(+)	wartość pozytywna dla rozwoju miasta i gminy,

(+)	wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju miasta i gminy,

(-)	wartość negatywna dla rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i gminy Bytom Odrzański.

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

PRZESTRZEŃ

(+)	obszary o walorach turystyczno - krajobrazowych

(+)	obszary chronionego krajobrazu

(+)	obszary przyjeziorne

(-)	położenie komunikacyjne

(+)	obszary rolnicze

(+)	wolne tereny inwestycyjne

(+)	obszary przyrzeczne

(+)	obszar Starego Rynku

(+)	obszar miejski

(+)	Powiat Nowosolski

(-)	obszary leśne

(-)	tereny popegeerowskie

OCHRONA ŚRODOWISKA (EKOLOGIA)

(+)	ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii

(+)	rosnąca świadomość ekologiczna mieszańców

(+)	sieć kanalizacyjna

(+)	gazyfikacja

(+)	segregacja odpadów

(+)	niska emisja

(+)	oczyszczanie ścieków płynnych

(-)	ochrona zasobów wodnych

(+)	prawna ochrona zasobów przyrodniczych

(+)	edukacja ekologiczna

(+)	zamierzenia inwestycyjne

(+)	melioracja

(+)	wydatki na ochronę środowiska

(+)	stopień zalesienia

INFRASTRUKTURA

(-)	stan dróg

(+)	sieć dróg

(+)	sieć wodociągowa

(+)	sieć telekomunikacyjna

(+)	sieć energetyczna

(+)	infrastruktura kulturalna (zasoby)

(+)	infrastruktura kulturalna (stan techniczny)

(-)	infrastruktura sportowa

(+)	stan techniczny infrastruktury oświatowej

(-)	infrastruktura okołobiznesowa

(-)	infrastruktura turystyczna

(-)	Internet w obszarach wiejskich

SPOŁECZNOŚĆ

(+)	ludności w wieku poprodukcyjnym

(+)	więzi społeczne

(+)	tradycje

(+)	integracja społeczna

(+)	kultura masowa

(-)	skutki bezrobocia

(+)	aktywność społeczna

(+)	wydatki na ochronę zdrowia

(+)	gospodarka komunalna

(+)	oświata (struktura)

(+)	wydatki na administrację

(+)	wydatki na oświatę i wychowanie

(+)	gęstość zaludnienia

(+)	śmiertelność niemowląt

(-)	saldo migracji

(+)	obciążenie społeczne

(+)	zgony na 1000 ludności

(-)	odsetek bezrobocia

(+)	przyrost naturalny

(-)	mieszkania komunalne

GOSPODARKA

(+)	wydatki na inwestycje

(+)	dotacje celowej

(+)	wydatki z budżetu na mieszkańca

(-)	dochód własny

(+)	wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym

(+)	liczba podmiotów gospodarczych

(+)	kapitał zagraniczny w spółkach

(-)	procent lokalnych podatków w dochodach własnych

(-)	samodzielność budżetu

(+)	usługi

(+)	handel

(+)	wydatki z budżetu gminy na mieszkańca

#### 3.0. zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze

3.1. CELE

I

KIERUNKI

DZIAŁANIA

| EKOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele niezbędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku kompleksowego skanalizowania wsi. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku poprawy istniejącego stanu środowiska naturalnego. |  |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku wielokierunkowej ochrony środowiska naturalnego. |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |
| Tarnów Bycki, Bycz przyłączenie do obecnej oczyszczalni ścieków. | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków-trzy sołectwa. | Bodzów, Popowo, Bonów, Drogomil, Królikowo, Małaszowice, Wierzbica, Sobolice. |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków. |  |  | Likwidacja zadymienia i zapylania powietrza (niska emisja). |  | Eliminacja wypalania traw, ściernisk i suchorostów. | Ochrona wód powierzchniowych i gruntowych. | Ochrona przeciw pożarowa. | Ochrona i monitoring czystości powietrza. |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowadzić ciągłą edukację społeczeństwa. |  |  |  | Wprowadzić szeroko pojętą segregację odpadów. |  |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku szeroko rozumianej ochrony przed powodzią. |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |
| Projekt edukacji ekologicznej w przedszkolu i szkole. | Promocja zachowań proekologicznych. |  | Zielone Szkoły. | Likwidacja dzikich wysypisk. |  | Segregacja u źródła tworzenia odpadów. |  | Utylizacja odpadów szkodliwych i wielkogabarytowych. |  | Monitoring zagrożeń. | Budowa sprawnego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych i wczesnego ostrzegania. |  | Edukacja mieszkańców terenów zalewowych. |
| Cele drugorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egzekwować prawo w zakresie przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego. |  |  |  |  | Umożliwić tworzenie obszarów chronionego krajobrazu. |  |  |  |  | Odbudowywać zieleń miejską. |  |  |  |

| GOSPODARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele niezbędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stworzyć warunki do inwestowania. |  |  |  | Stworzyć warunki na rzecz modernizacji i rozwoju lokalnej gospodarki rolnej ,leśnej i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz pozyskanie nowych rynków zbytu dla lokalnych produktów. |  |  |  |  |  | Podjąć działania na rzecz przywrócenia szlaku turystycznego na rzece Odrze z możliwością zwiedzania Bytomia Odrzańskiego |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |
| Partnerstwo Publiczno – Prywatne. | System podatków lokalnych. | Plany zagospodarowania. |  | Doradztwo. |  | Monitoring, określenie potrzeb rynku i producentów. |  | Promocja potencjału gospodarczego. |  | Budowa przystani turystycznej na rzece Odrze. | Budowa infrastruktury okołoturystycznej. |  | Zagospodarowanie terenu oraz obiektów przyległych do przystani. |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stworzyć warunki dla lepszego wykorzystania bogactw naturalnych położonych na terenie gminy. |  |  |  |  | Podjąć działania na rzecz pozyskania środków pozabudżetowych. |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |
| Promocja bogactw naturalnych. | Identyfikacja zasobów. |  | System ulg dla inwestorów. |  | Programy Operacyjne |  | Szkolenia. |  | Wieloletni Plan Inwestycyjny. | Plan Zagospodarowania Przestrzennego. |  | Tereny Aktywizacji Gospodarczej poza SSE. |  | Tworzenie infrastruktury technicznej o obszarach przemysłowych i mieszkaniowych. |
| Cele drugorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w celu rozreklamowania zabytkowej architektury gminy. |  |  |  |  | Aktywnie promować atrakcyjne położenie, zabytki i korzystne warunki dla organizacji różnych form turystyki(hotele, pola kempingowe, place zabaw, place rekreacyjno sportowe. |  |  |  |  | Podjąć działania na rzecz odbudowy mostu na rzece Odrze. |  |  |  |  |

| INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele niezbędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Bytom Odrzański. |  |  |  |  | Podjąć działania w celu zrewitalizowania zdegradowanych dzielnic miejskich. |  |  |  |  |  | Podjąć działania w celu rozwoju lokalnego sportu, kultury masowej i rekreacji. |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |
| ul. Bolesława Krzywoustego, Kożuchowska. | ul. Szkolna, Kolbego, Nowe Miasto, Wodna | Osiedle 11 Listopada. |  |  | Os. 11 Listopada, Os. Piastowskie, Os. Młyńska |  | Os. Witosa-Nowosolska |  | ul. Sportowa, Kusocińskiego, Robotnicza, Mała, Piaskowa, Kożuchowska |  | Budowa centrów sportowo-rekreacyjnych w mieście i na terenie Gminy. | Modernizacja i rozbudowa MGOK i urządzeń na potrzeby kultury. Modernizacja istniejących obiektów sportowych. |  |  | Wyznaczanie trasy ścieżek rowerowych przy ulicach miejskich. |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania na rzecz budowy sieci wodociągowej na terenie miasta. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku rewitalizacji Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej – dróg oraz remontu kamienic zabytkowych |  |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku przebudowy nawierzchni ulic oraz remontu kamienic zabytkowych. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |
| ul. Kożuchowska. Młyńska. | ul. Mickiewicza. |  | ul. Nowe Miasto. | ul. Rynek |  |  |  | ul. Kożuchowska Kościelna Wąska Kopernika Konopnickiej Kolbego Nadbrzeżna. | Dom Kultury | Rynek |  |  | Stare Miasto | Dzielnice miejskie |  |
| Cele drugorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpieczyć tereny przed powodzią w miejscowości Tarnów Bycki i tereny rolne. |  |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku usunięcia obiektów budowlanych stanowiących zagrożenie dla społeczeństwa. |  |  |  |  | Podjąć działania na rzecz utrzymania świetlic wiejskich w gminie Bytom Odrzańskim oraz przystanków autobusowych |  |  |  |  |

| PRZESTRZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele niezbędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktualizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku stworzenia terenów rekreacyjno-turystyczno-historycznych promujących walory Bytomia Odrzańskiego. |  |  |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku pozyskania inwestorów dla strefy ekonomicznej na terenie gminy Bytom Odrzański. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |
| Tereny pod budownictwo mieszkaniowe. | Tereny pod budownictwo przemysłowe. | Tereny rekreacyjne i sportowe. |  | Rekonstrukcja Grodu Piastowskiego |  | Tereny rekreacyjne nad Odrą |  |  | Tereny zieleni parkowej. |  | Uzbrojenie w media. |  |  | Promocja warunków okołostrefowych. |  | Preferencje lokalne poza zapisami ustawowymi o SSE. |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku lokalizacji i budowy nowych obszarów usług komunalnych. |  |  |  |  | Stworzyć warunki do funkcjonowania ”Parku przemysłowego”(strefa aktywności gospodarczej). |  |  |  |  |  |  | Umożliwić lepsze wykorzystanie rzeki Odry. |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |
| Cmentarz. | Kanalizacja. |  | Gazyfikacja. |  | Teren PWM”CYNKMET”. |  |  | Inkubator Przedsiębiorczości-Nowe Miasto. |  | Teren przy drodze Bytom Odrzański – Wierzbnica. |  | Gospodarka. |  |  | Turystyka. | Rekreacja. |
| Cele drugorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku zachowania terenów chronionego krajobrazu(parki i rezerwaty). |  |  |  |  |  |  | Podjąć działania na rzecz połączenia obydwu brzegów Odry w Bytomiu Odrzańskim. |  |  |  |  |  | Podjąć działania zmierzające do przebudowy zieleni miejskiej. |  |  |  |

| SPOŁECZNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele niezbędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwdziałać skutkom rosnącego bezrobocia. |  |  |  |  |  | Przeciwdziałać patologiom społecznym. |  |  |  |  | Wzmacniać struktury władzy samorządowej i jej samodzielność. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |
| Infrastruktura techniczna dla obszarów przemysłowych, w tym SSE. | Warunki dla prekwalifikacji zawodowej. |  | Prace interwencyjne. |  |  | Świetlica socjoterapeutyczna. |  | Grupy wsparcia. | Monitoring środowisk zagrożonych. |  | Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na realizację zadań własnych. |  |  | Współpraca z powiatami i gminami dla realizacji wspólnych celów. | Partnerstwo międzynarodowe. |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utrzymać i działać na rzecz zwiększania poziomu funkcjonowania zespołu szkół. |  |  |  |  | Tworzyć warunki dla rozwoju lokalnego sportu, kultury masowej i rekreacji. |  |  |  |  |  | Stworzyć sprawny system oceny potrzeb i pomocy osobom pozostającym bez pracy. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |
| Współpraca z ośrodkami akademickimi. |  | Zajęcia pozalekcyjne. | Wyposażenie szkół. |  | Basen. |  | Stadion Miejski. |  |  | Dom Kultury. | Wywiady środowiskowe. |  | Organizacja pomocy w rodzinie. |  |  | Współpraca z organizacjami i instytucjami oświatowymi. |
| Cele drugorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku polepszenia funkcjonowania ochrony zdrowia w Bytomiu Odrzańskim. |  |  |  | Stworzyć system organizacji konsultacji społecznej przy podejmowaniu istotnych dla gminy decyzji. |  |  |  |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku bezpieczeństwa i porządku publicznego. |  |  |  |  |

3.1.1.  P R I O R Y T E T Y

Cały obszar społeczno-gospodarczy podzielono na umowne pięć obszarów: ekologię, gospodarkę, infrastrukturę, przestrzeń, społeczność.

Dla każdego z tych celów wyznaczono trzy cele niezbędne, bez których dany obszar życia społeczno-gospodarczego nie ma możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze.

Dodatkowo wskazano na cele drugorzędne, które wspierają rozwój, a czas ich realizacji jest zdeterminowany przez wielość środków budżetowych, wielkość dotacji i napływającego kapitału zewnętrznego i rosnącej siły inwestycyjnej lokalnych podmiotów gospodarczych.

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.

E K O L O G I A

Priorytetem w zakresie ochrony środowiska są działania w kierunku poprawy istniejącego stanu środowiska naturalnego oraz jego wielokierunkowej ochrony.

Działania te winny być wsparte kompleksowym skanalizowaniem wsi.

### G O S P O D A R K A

Priorytetem gospodarczym jest stworzenie warunków do inwestowania poprzez podjęcie działań na rzecz modernizacji i rozwoju lokalnej gospodarki rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno – spożywczego oraz pozyskaniem nowych rynków zbytu dla lokalnych produktów.

Kolejnym priorytetem są działania na rzecz przywrócenia szlaku turystycznego na rzece Odrze z możliwością zwiedzania Bytomia Odrzańskiego.

### I N F R A S T R U K T U r A

Podjęcie działań w kierunku zrewitalizowania zdegradowanych dzielnic miejskich to priorytet w obszarze infrastruktury.

Priorytet ten powinien być wspierany działaniami w kierunku rozbudowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański i rozwoju lokalnego sportu, kultury masowej i rekreacji.

### P R Z E S T R Z E Ń

W obszarze przestrzeni priorytetem są działania w kierunku pozyskania inwestorów dla strefy ekonomicznej na terenie gminy Bytom Odrzański.

Działania te winny być wspierane budową terenów rekreacyjno-turystyczno-historycznych wykorzystujących i promujących walory Bytomia Odrzańskiego.

### S P O Ł E C Z N O Ś Ć

Obszar społeczny za priorytet przyjął działania w kierunku przeciwdziałania skutkom rosnącego bezrobocia oraz patologiom społecznym.

Kolejny priorytetem ma za zadanie wzmacniać struktury władzy samorządowej i jej samodzielności.

3.2. WYBRANY

WARIANT ROZWOJU

[lista zadań (celów) do zrealizowania wynikających

z hierarchii ważności]

W poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego (gospodarka, przestrzeń, ekologia, infrastruktura, społeczność) wskazano 45 celów, które są podstawą prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez wzglądu na to, do jakiego wcześniej obszaru zostały zakwalifikowane.

Dwa najważniejsze z tych czternastu celów określono mianem priorytetu dla rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta i Gminy Bytom Odrzański. Cele te zostały zapisane na tle jednego z czterech kolorów, które określały charakter celu, tzn. jego wsparcie dla jednego z teoretycznie przyjętych wariantów rozwoju (różowy - wariant prospołeczny, żółty - prokonkurencyjny, niebieski - proedukacyjny, zielony - proinnowacyjny).

Cztery niższej rangi wybrane cele - to cele niezbędne, dla których przewiduje się wydatkowanie 20 - 35 % budżetu globalnego*.

W przypadku priorytetów zakłada się przeznaczenie ponad 50 % środków na realizację tych celów.

Na pozostałe osiem celów pierwszorzędnych przeznacza się jedynie 10 - 15 % budżetu globalnego.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów i w przypadku Miasta i Gminy Bytom Odrzański wybrano wariant o charakterze prokonkurencyjnym, którego priorytetami są działania w kierunku budowy nowych dróg i ulic, modernizacji komunikacyjnej sieci oraz działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska naturalnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich.

________________________________

* przez pojęcie "budżet globalny" określa się wszystkie środki finansowe wpływające do gminy (budżet gminy, dotacje, subwencje, darowizny, kapitał prywatny), poprzez które realizuje się programy operacyjne i projekty wypełniające założenia strategii.

WYBRANY WARIANT ROZWOJU

MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

| Priorytety | Podjąć działania w kierunku rewitalizacji Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej - budowę nowych dróg i ulic oraz modernizację komunikacyjną istniejącej sieci. I A |  |  | Podjąć działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska naturalnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich i wiejskich. I B |  | Podjąć działania w celu zrewitalizowania zdegradowanych dzielnic miejskich I C |  |  | Podjąć działania w celu rozwoju lokalnego sportu, kultury masowej i rekreacji I D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele niezbędne | Aktywnie promować walory historyczno-turystyczne. Podjąć działania w kierunku stworzenia terenów rekreacyjno-turystyczno-historycznych. Rekonstrukcja grodu piastowskiego atrakcją turystyczną. II A | Podjąć działania w kierunku lokalizacji i budowy nowych obszarów usług komunalnych. II B |  | Aktualizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. II C |  |  |  | Podjąć działania w kierunku szeroko rozumianej ochrony przed powodzią. II D |  |
| Cele pierwszorzędne | Podjąć działania w celu zgazyfikowania wszystkich miejscowości w gminie. III A |  | Podjąć działania w kierunku pozyskania inwestorów w strefie ekonomicznej na terenie gminy Bytom Odrzański. III B |  |  |  | Podjąć działania w kierunku rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. III C |  |  |
|  | Podjąć działania na rzecz pozyskania środków pozabudżetowych. III D |  | Utrzymać i działać na rzecz zwiększenia poziomu edukacyjnego i funkcjonowania zespołu szkół. III F |  |  |  |  |  |  |
|  | Stworzyć warunki do funkcjonowania „Parku przemysłowego” – strefa aktywności gospodarczej. III G |  |  |  | Stworzyć warunki w kierunku lepszego wykorzystania bogactw naturalnych położonych na terenie gminy. III H |  |  |  |  |

4.0. REALIZACJA ZADAŃ

I

PROJEKTÓW

Dla usystematyzowania w układzie tabelarycznym przedstawiono oznaczenie poszczególnego programu występujące w kartach poszczególnych projektów                                i przyporządkowanie każdego z tych programów do jednego z czternastu strategicznych celów, oznaczonych literami od I A do III H (str. 51).

4.1. Programy Operacyjne i ich oznaczenie

| Numer programu | Nazwa programu | Przyporządkowanie programu do określonego celu |
| --- | --- | --- |
|  | Program racjonalnej gospodarki leśnej w gminie | Program nr II C/1 |
|  | Program ochrony obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym | Program nr III H/2 |
|  | Program rozwoju agroturystyki w gminie Bytom Odrzański | Program nr II A/3 |
|  | Program wspierania rozwoju bazy przetwórstwa rolno-spożywczego | Program nr IV/4 |
|  | Program zagospodarowania obszarów turystycznych | Program nr II A/5 |
|  | Program regulacji stosunków wodnych-melioracja | Program nr II D/6 |
|  | Program rozbudowy infrastruktury łączności | Program nr IV/7 |
|  | Program edukacji pozaszkolnej | Program nr III F/8 |
|  | Program modernizacji oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bytom Odrzański | Program nr I B/9 |
|  | Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie Gminy Bytom Odrzański | Program nr II B/10 |
|  | Gminny program przeciwdziałaniu bezrobociu i apatii społecznej | Program nr III E/11 |
|  | Program profilaktyki i promocji zdrowia | Program nr IV/12 |
|  | Program promocji gminy | Program nr III B/13 |
|  | Program wykorzystania walorów gminy na potrzeby turystyki | Program nr II A/14 |
| 15. | Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych | Program nr II D/15 |
| 16. | Program przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego | Program nr IV/16 |
| 17. | Program gazyfikacji gminy | Program nr III A/17 |
| 18. | Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrz. poprzez przebudowę infrastruktury technicznej | Program nr I A/18 |
| 19. | Bytom Odrzański miastem równych szans. Rewitalizacja dzielnicy miejskiej – Osiedla 11 Listopada i Piastowskie. | Program nr I A/18 |

- 4.2. PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA W OKRESIE

- 2004-2012

- PROGRAMY OPERACYJNE

- 4.2.1. Wstęp

Planowane projekty i zadania zostały umieszczone w matrycach Programów Operacyjnych, które to matryce zawierają oprócz nazwy programu i jego oznaczenia, nazwy          i oznaczenia poszczególnych projektów i przyporządkowanych im zadań.

- 4.2.2. Wypełnianie karty programowej

Kartę programową należy wypełnić na podstawie Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zatwierdzonego przez naczelnika wydziału i Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.

W kolumnie „nazwa zadania” w karcie programowej należy wpisać pełną nazwę przedsięwzięcia określonego w zatwierdzonym Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

W kolumnie „wykonawca” należy wpisać skrót nazwy wydziału zgłaszającego wniosek.

W kolumnie „wymagane środki finansowe” należy wpisać określoną przez wnioskodawcę sumę kosztów jednorazowych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

W kolumnie „źródła finansowania” należy wpisać zidentyfikowane źródła finansowania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, np.: budżet gminy, Fundusz Rozwoju Regionalnego itp.

- 4.2.3. Podsumowanie dotyczące sposobu dysponowania zamieszczonymi zadaniami                                                                                                w tworzeniu Zintegrowanej Tabeli WPI

Zamieszczone projekty i zadania w załączonych Programach Operacyjnych są w różnym stopniu zaawansowane. Część z tych projektów i zadań określa jedynie tytuły przedsięwzięć, dla których należy sporządzić Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który następnie stanie się podstawą uzupełnienia danych wymaganych matrycą Programu Operacyjnego. Natomiast część z tych zadań została wpisana na podstawie wypełnionych Kart Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i zawiera szczegółowe dane, które pozwalają na swobodne dysponowanie tymi zadaniami w ich relokacji do Zintegrowanej Tabeli WPI. Zadania przeniesione Uchwałą Rady Miejskiej zostały w Programach Operacyjnych wytłuszczone.

Kontrolowana wielkością posiadanego potencjału inwestycyjnego relokacja zadań z Programów Operacyjnych do Zintegrowanej tabeli WPI jest elementem monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego opisanego w rozdziale 9.0.

`

Program Operacyjny: "Program racjonalnej gospodarki leśnej w gminie .

Program nr II C/1

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt zalesienia nieużytków rolnych P nr 1/1 | Zagospodarowanie gruntów kl. VI – zalesienie. zadanie nr Z 1/1/1 | AWRSP, Nadleśnictwo, Rolnicy indywidualni | koszt całkowity: | ANR, budżet centralny, środki wnioskodawców |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Stworzenie zintegrowanego systemu p. poż. OSP, PSP, w zakresie ochrony lasów P nr 1/2 | Udoskonalenie systemu ochrony p. poż. na terenie gminy w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa. Zadanie nr Z 1/2/1 | Rada Miejska Komenda Powiatowa i Wojewódzka Policji i Straży, Lasy Państwowe | koszt całkowity: | Budżet Gminy, OSP, PSP, Nadleśnictwo, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Zagospodarowanie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej P nr 1/3 | Opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy z uwzględnieniem granicy rolno – leśnej. Zadanie nr Z 1/3/1 | Gmina | koszt całkowity: | Budżet gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program:

koszt całkowity:

środki własne:

Program Operacyjny: "Program ochrony obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym."

Program nr III H/2

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt objęcia ochroną prawną osobliwości przyrodniczych. P nr 2/1 | Uznanie wybranych osobliwości przyrody za elementy prawnie chronione. zadanie nr Z 2/1/1 | Rada Miejska Wojewoda, Konserwator Przyrody, Organizacje ekologiczne | koszt całkowity: | Budżet Gminy, Budżet Wojewody, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Opracowanie planów ochrony obszarów chronionych. P nr 2/2 | Sporządzenie rejestru obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. zadanie nr Z 2/2/1 | Rada Miejska Wojewódzki Konserwator Przyrody | koszt całkowity: | Budżet Wojewody, Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Oznakowanie w terenie obszarów chronionych. zadanie nr Z 2/2/2 | Konserwator | koszt całkowity: | Budżet Wojewody |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Projekt promocji obszarów chronionych w aspekcie turystycznym P nr 2/3 | Wydawanie folderu informacyjno – promocyjnego. zadanie nr Z 2/3/1 | Rada Miejska Starostwo Powiatowe | koszt całkowity: | Budżet Gminy i Starosty, sponsorzy, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Ochrona obszarów przyległych do obszarów chronionych P nr 2/4 | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz rekultywacja gruntów zdegradowanych. zadanie nr Z 2/4/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Rozwój Terenów Zieleni Miejskiej | Budowa Parku Miejskiego przy ul. Kopernika i ul. Dworcowej Z 2/5/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: 200.000 | Budżet Gminy Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: 100.000 |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program:      200.000

koszt całkowity:  200.000

środki własne:            100.000

Program Operacyjny: "Program rozwoju agroturystyki w gminie Bytom Odrzański."

Program nr II A/3

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Program modernizacji infrastruktury około -biznesowej w obszarach agroturystycznych P nr 3/1 | Identyfikacja obszarów agroturystyki (istniejące i potencjalne). zadanie nr Z 3/1/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Ocena dostępności mediów w obszarach agroturystycznych. zadanie nr Z 3/1/2 | Rada Miejska | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Opracowanie systemu szkoleń dla potencjalnych gospodarstw agroturystycznych. zadanie nr Z 3/1/3 | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Promocja i pomoc gospodarstwom agroturystycznym. zadanie nr Z 3/1/4 | Rada Miejska Stowarzyszenie Agroturystyczne | koszt całkowity: | Właściciele gospodarstw, budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Program modernizacji infrastruktury tzw. kwater przyrodniczych P nr 3/2 | Identyfikacja możliwości. zadanie nr Z 3/2/1 | Gmina | koszt całkowity: | Właściciele gospodarstw, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Promocja gospodarstw ekologicznych zadanie nr Z 3/2/2 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Właściciele gospodarstw, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program:

koszt całkowity:

środki własne:

Program Operacyjny: "Program wspierania rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego."

Program nr IV/4

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Identyfikacja obszarów i bazy dla przetwórstwa rolno – spożywczego. P nr 4/1 | Wyznaczenie i przygotowanie terenów pod budowę zadanie nr Z 4/1/1 | Rada Miejska, potencjalny Inwestor | koszt całkowity: | Budżet Gminy, właściciele gruntów, potencjalny Inwestor, ze sprzedaży innych |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Prorozwojowe podatki miejscowe. zadanie nr Z 4/1/2 | Rada Miejska przez konsultacje społeczne | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Promocja na zewnątrz terenów i bazy towarowej da przetwórstwa zadanie nr Z 4/1/3 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy, Internet, środki finansowe firm już istniejących, Fundusze Strukturalne U.E., środki pomocowe krajowe na promocję. |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Pozyskanie informacji dotyczącej produkcji rolnej i zwierzęcej. zadanie nr Z 4/1/4 |  | koszt całkowity: | Budżet Gminy, Internet, środki finansowe firm już istniejących, Fundusze Strukturalne U.E., środki pomocowe krajowe na promocję. |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

* Program wymaga przeprowadzenia "małego spisu rolnego" na terenie gminy. Spis ten przeprowadzony przez pracowników Urzędu Miejskiego winien ostatecznie odpowiedzieć na pytania dotyczące wielkości produkcji rolnej w poszczególnych jej gałęziach (zboża - jakie i gdzie, bydło i trzoda chlewna - ile i gdzie) oraz określić potencjalne możliwości poszczególnych gospodarstw.

Razem program:

koszt całkowity:

środki własne:

Program Operacyjny: "Program zagospodarowania obszarów turystycznych."

Program nr II A/5

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt budowy zaplecza turystycznego w obszarze przyjeziornym P nr 5/1 |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Turystyczno –rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeża Odry i Rejonu Portu w Bytomiu Odrzańskim. zadanie nr z 5/2/1 |  | koszt całkowity: 10500000 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: 2700000 |  |
|  | Budowa terenów rekreacyjno-turystyczno-historycznych. Rekonstrukcja grodu piastowskiego przy ul. Łąkowej w Bytomiu Odrzańskim zadanie nr 5/2/2 | Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim | koszt całkowity: 4.000.000 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: 600.000 |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program: 14500000

koszt całkowity: 14500000

środki własne: 3300000

- * Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

- Program Operacyjny: "Program regulacji stosunków wodnych-melioracja."

Program nr II D/6

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program:

koszt całkowity:

środki własne:

- Program Operacyjny: "Program rozbudowy infrastruktury łączności."

Program nr IV/7

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt rozbudowy łączy internetowych. P nr 7/1 | Regionalna Platforma Cyfrowa | Rada Miejska | koszt całkowity: 305.000 | Budżet Gminy ZPORR |
|  |  |  | środki własne: 77.000 |  |
| Projekt telefonizacji wsi. P nr 7/2 | Zakup komputerów z modemami do szkół: - - zadanie nr Z 7/2/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy, programy pomocowe, budżet powiatu |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Dostosowanie central telefonicznych Internetu. zadanie nr Z 7/2/2 | TP S.A. | koszt całkowity: | TP S.A. |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Dokończenie telefonizacji – ………………………... zadanie nr Z 7/2/3 | TP S.A. | koszt całkowity: | TP S.A. |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Projekt telefonizacji wsi. P nr 7/2 | Zakup komputerów z modemami do szkół: - - zadanie nr Z 7/2/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy, programy pomocowe, budżet powiatu |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Dostosowanie central telefonicznych Internetu. zadanie nr Z 7/2/2 | TP S.A. | koszt całkowity: | TP S.A. |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Dokończenie telefonizacji – ………………………... zadanie nr Z 7/2/3 | TP S.A. | koszt całkowity: | TP S.A. |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program: 305.000

koszt całkowity: 305.000

- środki własne: 77.000

- Program Operacyjny: "Program edukacji pozaszkolnej."

Program nr III F/8

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Rozwinięcie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich. P nr 8/1 | Zorganizowanie nauki tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży i inne formy. zadanie nr Z 8/1/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Organizacja zawodów sportowych między sołectwami zadanie nr Z 8/1/2 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy, sponsorzy, budżet Powiatu |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Organizacja festynów gminnych zadanie nr Z 8/1/3 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury Powiat |
|  |  |  | ŚRODKI WŁASNE: |  |
|  | Odtworzenie działalności kół gospodyń wiejskich zadanie nr Z 8/1/4 | Sołectwa | KOSZT CAŁKOWITY: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Stworzenie gminnego programu przekwalifikowania bezrobotnych. P nr 8/2 | Organizacja zmiany kwalifikacji rolników gospodarstw upadających oraz pozostałych bezrobotnych zadanie nr Z 8/2/1 | Rada Miejska PUP, ODR | koszt całkowity: | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne, budżet Urzędu Pracy i powiatu |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Aktywizacja wolontariatu. P nr 8/3 | Aktywizacja organizacji pozarządowych. zadanie nr Z 8/3/1 | Rada Miejska Stowarzyszenie | koszt całkowity: | Budżet Gminy Budżet Stowarzyszenia |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Termomodernizacja budynku MGOK. zadanie nr Z 8/4/1 |  | koszt całkowity: 248350 | Budżet Gminy, Kredyt termomodernizacyjny |
|  |  |  | środki własne: 49670 |  |
|  | Teromodernizacja budynków: szkoły przy ul. Kożuchowskiej, szkoły przy ul. Kościelnej zadanie nr Z 8/4/2 |  | koszt całkowity: 1156670 | Budżet Gminy, Kredyt termomodernizacyjny |
|  |  |  | środki własne: 341259 |  |
|  | Budowa tożsamości regionalnej – unowocześnienie infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim zadanie nr Z 8/4/3 | Rada Miejska | koszt całkowity: 2800000 | Budżet Gminy Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: 420000 |  |

Razem program: 4205020

koszt całkowity: 4205020

środki własne: 810929

- * Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

- Program Operacyjny: "Program modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Bytom Odrzański."

Program nr I B/9

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej. P nr 9/1 | Opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem poszczególnych etapów realizacji zadań związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej. zadanie nr Z 9/1/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Byckim. zadanie nr Z 9/1/2 |  | koszt całkowity: 1110915 | Kredyt, SAPARD |
|  |  |  | środki własne: 288838 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnów Bycki. zadanie nr Z 9/1/3 |  | koszt całkowity: 679834 | Kredyt, SAPARD |
|  |  |  | środki własne: 176757 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bycz oraz na Os. 11 Listopada w Bytomiu Odrzańskim zadanie nr Z 9/1/4 |  | koszt całkowity: 800373 | Kredyt, SAPARD |
|  |  |  | środki własne: 208097 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Królikowice, Małaszowice. zadanie nr Z 9/1/5 |  | koszt całkowity: 1018000 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: 292000 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bodzów, Bonów, Drogomil, Popowo, Pastuszyn, Sobolice, Wierzbnica, Kropiwnik. zadanie nr Z 9/1/6 |  | koszt całkowity: 4841000 |  |
|  |  |  | środki własne: brak danych |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim zadanie nr Z 9/1/7 | Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim | KOSZT CAŁKOWITY: 2800000 środki własne: 420000 | Budżet Gminy Fundusze Strukturalne |

Razem program: 11250122

koszt całkowity: 11250122

środki własne: 1385692

- * Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

- Program Operacyjny: "Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie Gminy Bytom Odrzański."

Program nr II B/10

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt kompleksowej utylizacji odpadów wraz z recyklingiem. P nr 10/1 | Segregacja odpadów na terenie gminy (uruchomienie projektu) Zbiórka szkła, makulatury i plastiku. zadanie nr Z 10/1/1 | Rada Miejska, Firmy prywatne | koszt całkowity: | Budżet Gminy, kapitał prywatny, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Przystąpienie do regionalnego systemu gospodarki odpadami. zadanie nr Z 10/1/2 | Rada Miejska, Związki międzygminne | koszt całkowity: | Budżet Gminy, dotacje, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Wdrożenie projektu systematycznej poprawy oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich. zadanie nr Z 10/1/3 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy, Energetyka |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Zmiana systemu zarządzania gospodarką komunalną. P nr 10/2 | Likwidacja dzikich wysypisk i rekultywacja gruntów. zadanie nr Z 10/2/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Remonty budynków wspólnot mieszkaniowych. zadanie nr Z 10/3/1 |  | koszt całkowity: 1200000 | Budżet Gminy, Wkłady Wspólnot Mieszkaniowych |
|  |  |  | środki własne: 600000 |  |
|  | Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne zadanie nr Z 10/3/2 |  | koszt całkowity: 400000 (rocznie – od 2008r. do 2012 r.) |  |
|  |  |  | środki własne: Brak danych |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program: 3200000

koszt całkowity: 3200000

środki własne: 600000

- * Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

Program Operacyjny: "Gminny program przeciwdziałania bezrobociu i apatii społecznej."

Program nr III E/11

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt utworzenia dogodnych warunków do rozwoju drobnej wytwórczości i usług P nr 11/1 | Stworzenie preferencyjnego systemu podatkowego (podatku gruntowego i od nieruchomości na terenach przeznaczonych pod inwestycje). zadanie nr Z 11/1/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Wprowadzenie doradztwa dla lokalnych inicjatyw. zadanie nr Z 11/1/2 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Projekt upowszechnienia sportu masowego na terenie gminy P nr 11/2 | Stworzenie sekcji sportowych w szkołach, przy M-GOK dla dzieci, młodzieży i dorosłych. zadanie nr Z 11/2/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Podsumowanie roku sportowego w Gminie – nagradzanie i wyróżnianie (sponsorzy). zadanie nr Z 11/2/2 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Promocja sportu masowego (budowa małych boisk wiejskich) – ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi. zadanie nr Z 11/2/3 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Utrzymanie sal gimnastycznych przy istniejących szkołach. Budowa sali sportowo – widowiskowej. zadanie nr Z 11/2/4 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy, dotacje, UKFiS, Totalizator Sportowy, MENiS |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Doposażenie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt ergonomiczny. zadanie nr Z 11/2/5 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet MENiS |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Remont stadionu. zadanie nr Z 11/2/6 |  | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: 50000 |  |
|  | Modernizacja Miejsko-Gminnego Basenu Kąpielowego w Bytomiu Odrzańskim. zadanie nr Z 11/2/7 |  | koszt całkowity: 564812 | Budżet Gminy, SPO Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego” |
|  |  |  | środki własne: 114812 |  |
|  | Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Bytomiu Odrzańskim zadanie nr Z 11/2/8 | Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim | koszt całkowity: 8000000 | Budżet Gminy Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: 1200000 |  |
|  | Dajmy szansę dzieciom i młodzieży. Centrum sportowe w Bytomiu Odrzańskim zadanie nr Z 11/2/9 | Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim | koszt całkowity: 2350000 środki własne: 352500 | Budżet Gminy Fundusze Strukturalne |

Razem program: 10964812

koszt całkowity: 10964812

środki własne: 1817312

- * Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

Program Operacyjny: „Program profilaktyki i promocji zdrowia”.

Program nr IV/12

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt edukacji zdrowia P nr 12/1 | Opracowanie edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych i Gimnazjum. zadanie nr Z 12/1/1 | Rada Miejska w porozumieniu z Zarządem Powiatu, Szpital Powiatowy, Ośrodki Zdrowia | koszt całkowity: | PHARE, Budżet Gminy, sponsorzy, Szpital Powiatowy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Opracowanie systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach zdrowia wynikających z tzw. chorób cywilizacyjnych. zadanie nr Z 12/1/2 | Rada Miejska w porozumieniu z Zarządem Powiatu, lekarze rodzinni Zakładu Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej | koszt całkowity: | Budżet Gminy, lekarze rodzinni |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Projekt profilaktyki zdrowotnej w gminie – badanie słuchu, układu krążenia itp. P nr 12/2 | Organizacja akcji "Mamobus” – promocja zdrowia. zadanie nr Z 12/2/1 | Rada Miejska, Lekarze rodzinni, Szpital Powiatowy, Ośrodki Zdrowia | koszt całkowity: | Budżet Gminy, Stowarzyszenie "AMAZONKI", Urząd Wojewódzki |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | „Białe niedziele” zadanie nr Z 12/2/2 | Rada Miejska z udziałem Szpitala Powiatowego | koszt całkowity: | Narodowy Fundusz Zdrowia, PHARE, Budżet Gminy, lekarze rodzinni |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Stworzenie programu wykrywania dysfunkcji u dzieci. zadanie nr Z 12/2/3 | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program:

koszt całkowity:

środki własne:

Program Operacyjny: "Program promocji gminy."

Program nr III B/13

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt promocji gospodarczej gminy P nr 13/1 | Wydanie publikacji odnawialnej promującej tereny pod inwestycje. zadanie nr Z 13/1/1 | Rada Miejska, Internet | koszt całkowity: | Budżet Gminy, sponsorzy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Uruchomienie stron WWW dotyczących ofert gospodarczych (rozbudowa własnej witryny). zadanie nr Z 13/1/2 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Projekt promocji turystycznej P nr 13/2 | Uruchomienie stron WWW ofert inwestycyjnych w witrynie Miasta i Gminy Bytom Odrzański i woj. Lubuskiego. zadanie nr 13/2/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program:

koszt całkowity:

środki własne:

Program Operacyjny: "Program wykorzystania walorów gminy na potrzeby turystyki."

Program nr II A/14

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt utworzenia ewidencji obszarów przyrodniczych i kulturowych chronionych prawnie i zwyczajowo P nr 14/1 | Ewidencja obszarów atrakcyjnych turystycznie w poszczególnych sołectwach. zadanie nr Z 14/1/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Wydanie mapy turystycznej gminy. zadanie nr Z 14/1/2 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy, sponsorzy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Promocja na zewnątrz (CD, Internet, katalogi, targi). zadanie nr Z 14/1/3 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy, sponsorzy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zabezpieczenie miejsc wymagających szczególnej troski i ochrony. zadanie nr Z 14/1/4 | Rada Miejska Wojewódzki Konserwator Przyrody, Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy, Budżet Wojewody |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Inwestycja w ramach programu „Odnowa wsi i dziedzictwa kulturowego miasta Bytom Odrzański i wsi Bycz, Tarnów Bycki Gmina Bytom Odrzański zadanie nr Z 14/1/5 | Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim Grupa Odnowy Wsi | koszt całkowity: 1200000 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: 300000 |  |
| Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej P nr 14/2 |  | Rada Miejska, Dom Kultury | koszt całkowity: | Budżet Gminy, sponsorzy |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Szlaki turystyczne P nr 14/3 | Budowa ścieżek rowerowych: - - - zadanie nr Z 14/3/1 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Fundusze Strukturalne, Budżet Gminy i Starostwa, Budżet Marszałka Województwa |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Wyznaczenie ścieżek konnych i pieszych: - - zadanie nr Z 14/3/2 | Gmina | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program: 1200000

koszt całkowity: 1200000

środki własne: 300000

- * Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

Program Operacyjny: "Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych".

Program nr II D/15

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt integracji systemu ratownictwa gminnego z powiatowym P nr 15/1 | Weryfikacja sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia jednostek OSP na terenie całej gminy. zadanie nr Z 15/1/1 | Rada Miejska OSP, nadleśnictwo | koszt całkowity: | Budżet Gminy, OSP, dotacje celowe |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zakup i wymiana sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. zadanie nr Z 15/1/2 | Rada Miejska OSP, nadleśnictwo | koszt całkowity: | Budżet Gminy, OSP, PSP, nadleśnictwo, sponsorzy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Weryfikacja i doposażenie sprzętu OC. zadanie nr Z 15/1/3 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Wymiana masek dla ludności. zadanie nr Z 15/1/4 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Udział w zorganizowaniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego. zadanie nr Z 15/1/5 | Rada Miejska, Starostwo | koszt całkowity: | Budżet Gminy, budżet powiatu |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Termomodernizacja budynku remizy OSP Zadanie nr Z 15/1/6 |  | koszt całkowity: 104780 | Budżet Gminy, kredyt |
|  |  |  | środki własne: 20956 |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program: 104780

koszt całkowity: 104780

środki własne: 20956

- * Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

- Program Operacyjny: "Program przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego."

Program nr IV/16

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt profilaktyki uzależnień P nr 16/1 | Opracowanie programu przeciwdziałania uzależnień alkoholowych. zadanie nr Z 16/1/1 | Rada Miejska Zarząd Powiatu | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Stworzenie na terenie gminy systemu monitoringu środowisk zagrożonych narkomanią. zadanie nr Z 16/1/2 | Rada Miejska Zarząd Powiatu Policja | koszt całkowity: | Budżet Gminy, Budżet Powiatu |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Utrzymanie ośrodka profilaktyki i promocji zdrowia. zadanie nr Z 16/1/3 | Rada Miejska, Zarząd Powiatu | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
| Prewencja w szkołach P nr 16/2 | Współpraca z organami ścigania w ramach prewencji. zadanie nr Z 16/2/1 | Rada Miejska, Policja | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Prelekcje na temat narkomani i trzeźwości szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Wspieranie programów profilaktycznych w szkołach. zadanie nr Z 16/2/2 | Policja, Urząd Miejski | koszt całkowity: | Budżet Gminy, dotacje |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. zadanie nr Z 16/2/3 | Rada Miejska | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Aktywizacja szkół w programie pn. „Moja miejscowość bezpieczna”, „Bezpieczny powiat”. zadanie nr Z 16/2/4 | Rada Miejska KP Policji | koszt całkowity: | Budżet Gminy, Budżet Powiatu |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program:

koszt całkowity:

środki własne:

Program Operacyjny: "Program gazyfikacji gminy."

Program nr III A/17

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt gazyfikacji poszczególnych miejscowości. P nr 17/1 | - Opracowanie koncepcji gazyfikacji. - Opracowanie dokumentacji technicznej zadanie nr Z 17/1/1 | zakłady gazownicze | koszt całkowity: | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Bodzów, Bonów, Drogomil, Sobolice, Wierzbnica. zadanie nr Z 17/1/2 |  | koszt całkowity: 1546770 | Budżet Gminy |
|  |  |  | środki własne: 1546770 |  |
|  | Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Małaszowice, Królikowice, Popowo-Pastuszyn. zadanie nr Z 17/1/3 |  | koszt całkowity: 827400 |  |
|  |  |  | środki własne: Brak danych |  |
|  | Budowa gazociągu do pozostałych miejscowości Gminy. zadanie nr Z 17/1/4 | Lubuski Zakład Gazownictwa lub inny podmiot tej branży. | koszt całkowity: | Budżet Lubuskiego Zakładu Gazownictwa, Fundusze Strukturalne U.E. |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program: 2374170

koszt całkowity: 2374170

środki własne: 1546770

- * Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

Program Operacyjny: "Program poprawy pozostałej infrastruktury drogowej."

Program nr I A/18

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Przebudowa dróg. P nr 18/1 | Remont dróg gminnych (Szkolnej, Górnej, Bolesława Krzywoustego, Kościelnej, Polnej, Kolbego) zadanie nr Z 18/1/1 |  | koszt całkowity: 499600 | Budżet Gminy, Dotacja ze Starostwa |
|  |  |  | środki własne: 399600 |  |
|  | Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej zadanie nr Z 18/1/2 |  | koszt całkowity: 4800000 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: 1 200 000 |  |
|  | Remont nawierzchni ulic na terenie miasta i gminy. Zadanie nr Z 18/1/3 |  | koszt całkowity: 400000 rocznie (od 2008r. do 2013r.) |  |
|  |  |  | środki własne: brak danych |  |
|  | Bytom Odrzański miastem równych szans – rewitalizacja dzielnicy miejskiej – Osiedla 11 Listopada i Piastowskie zadanie nr Z 18/1/4 | Rada Miejska w Bytomiu Odrzańkim | koszt całkowity: 10000000 | Budżet Gminy Fundusze Strukturalne |
|  |  |  | środki własne: 1500000 |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  |  |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

Razem program: 15699600

koszt całkowity: 15699600

środki własne: 3099600

- * Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

- 4.3. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2004-2012

- (zintegrowana

- tabela zadań)

Tabela nr 4.3/1  Plan limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004-2010

| Lp. | Klasyfikacja Budżetowa | Nazwa instytucji i opis zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa) | Dotychczasowe nakłady | Planowane wydatki w złotych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009-2010 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki Z budżetu Miasta | Dofinansowanie | Środki z budżetu Miasta | Dofinanso wanie | Środki z budżetu Miasta | Dofinansowanie | Środki z budżetu Miasta | Dofinansowanie |
| 1. |  | Remont dróg gminnych (Szkolnej, Górnej, Bolesława Krzywoustego, Kościelnej, Polnej, Kolbego) | 2004 | 499600 |  | 399600 | 100000 dotacja Starostwo |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Termodernizacja budynku remizy OSP | 2004 | 104780 |  | 20956 | 83824 kredyt |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Gród Piastowski w Bytomiu Odrzańskim | 2009-2010 | 4000000 |  |  |  |  |  |  |  | 600000 | 3400000 UE |
| 4. |  | Remont niecki basenu | 2004 | 260000 |  | 130000 | 130000 SAPARD |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Termomodernizacja budynków: szkoły przy ul. Kożuchowskiej, szkoły przy ul. Kościelnej | 2004 | 1156670 |  | 341259 | 815411 kredyt termomo-dernizacyjny |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Modernizacja i rozbudowa bazy kulturowej w Bytomiu Odrzańskim. MGOK | 2004-2009 | 2448350 |  | 49670 | 198680 kredyt termomo-dernizacyjny |  |  |  |  | 330000 | 1870000 UE |
| 7. |  | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Byckim | 2004 | 1110915 |  | 288838 kredyt | 822077 SAPARD |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnów Bycki | 2004 | 679834 |  | 176757 kredyt | 503077 SAPARD |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bycz oraz na Os. 11 Listopada w Bytomiu Odrzańskim | 2004 | 800373 |  | 208097 kredyt | 592276 SAPARD |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim | 2007-2009 | 2800000 |  |  |  | 17629 |  |  |  | 402371 | 2380000 UE |
| 11. |  | Budowa krytej pływalni w Bytomiu Odrzańskim | 2007-2010 | 8000000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 1180000 | 6800000 UE |
| 12. |  | Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej | 2005-2007 | 4800000 |  |  |  | 1200000 | 3600000 UE |  |  |  |  |
| 13. |  | Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeża Odry i Rejonu Portu w Bytomiu Odrzańskim | 2005-2009 | 10500000 |  |  |  | 900000 | 2700000 UE |  |  | 1035000 | 5865000 UE |
| 14. |  | Bytom Odrzański miastem równych szans - Rewitalizacja dzielnicy miejskiej os. 11 Listopada i Piastowskie | 2007-2009 | 10000000 |  |  |  |  |  | 770230 |  | 729770 | 8500000 UE |
| 15. |  | Inwestycja w ramach programu „Odnowa wsi i dziedzictwa kulturowego” – wsi Bycz, Tarnów Bycki, Drogomil, Wierzbnica | 2005-2008 | 3130000 |  | 360000 | 370000 UE |  |  | 400000 | 2000000 UE |  |  |
| 16. |  | Centrum sportowe przy ul. Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim | 2007-2009 | 2400000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 330000 | 2040000 UE |
| ## Ogółem |  |  |  | 52690522 |  | 1975177 | 3615345 | 2167629 | 6300000 | 1170230 | 2000000 | 4607141 | 30855000 |

PROJEKTY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

NA LATA 2008-2012

LATA 2008 – 2012

- Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 400000 zł. rocznie

- Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Małaszowice, Królikowice, Popowo-Pastuszyn – 827400 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bodzów, Bonów, Drogomil, Popowo, Pastuszyn, Sobolice, Wierzbnica, Kropiwnik – 4841000 zł.

- Remont nawierzchni ulic na terenie miasta i gminy – 400000 zł. rocznie

- Rewitalizacja dzielnicy miejskiej – Osiedla 11 Listopada i Piastowskie – 10000000 zł.

- Budowa przystani turystycznej na rzece Odrze – etap II -  6850800 zł.

- Rekonstrukcja grodu piastowskiego wraz z budową terenu rekreacyjno- wypoczynkowego przy ul. Łąkowej – 4000000 zł.

- Budowa krytej pływalni w Bytomiu Odrzańskim – 8000000 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim – 2800000 zł.

- Budowa tożsamości regionalnej – unowocześnienie infrastruktury kulturowej
 w Bytomiu Odrzańskim – 2200000 zł.

- Budowa centrum sportowego przy ul. Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim – 2400000 zł.

- Modernizacja bazy kulturalno oświatowej we wsiach Drogomil, Bycz, Świerzbnica, Tarnów Bycki – 2400000 zł.

- 5.0. powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie powiatu

- i

- województwa

- Poszczególne cele znajdujące się w wybranym wariancie rozwoju Miasta i Gminy Bytom Odrzański znajdują poparcie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Nowosolskiego.

- Cele priorytetowe pod nazwą „Podjąć działania w kierunku rewitalizacji Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej –dróg  oraz remontu kamienic zabytkowych” oraz „ Bytom Odrzański miastem równych szans. Rewitalizacja dzielnicy miejskiej – Osiedla 11 Listopada i Piastowskie” znajdują swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Powiatu pod nazwą „Stan i sieć dróg o zadowalającym standardzie technicznym oraz sprawna komunikacja”, który umiejscowiony jest w celu głównym „Zarządzanie powiatem”. Cel „Podjąć działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska naturalnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich i  wiejskich” znajduje natomiast swoje odzwierciedlenie w celu głównym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Nowosolskiego „Powiat Nowosolski przyjaznym środowiskiem dla człowieka”.

- Cel niezbędny pod nazwą „Aktywnie promować walory historyczno-turystyczne. Podjąć działania w kierunku stworzenia terenów rekreacyjno-turystyczno-historycznych. Gród piastowski atrakcją turystyczną” poparty jest przez cel główny o nazwie „Powiat Nowosolski przyjaznym środowiskiem dla człowieka”.

- Cele „Podjąć działania w kierunku lokalizacji i budowy nowych obszarów usług komunalnych” oraz „Aktualizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” znajdują swoje wsparcie odpowiednio w celach „Wysoka jakość życia społeczności powiatu” oraz „Powiat silny gospodarczo”, które są celami głównymi Strategii Powiatu.

- „Podjąć działania w kierunku szeroko rozumianej ochrony przed powodzią” poparty jest przez cel szczegółowy „Zrozumienie problemów ekologicznych i uczestnictwo społeczności w ich rozwiązaniu”, który wchodzi w skład celu głównego Strategii Powiatu „Powiat Nowosolski przyjaznym środowiskiem dla człowieka”.

- Cele pierwszorzędne dla Miasta i Gminy Bytom Odrzański „Podjąć działania w celu zgazyfikowania wszystkich miejscowości w gminie” oraz „Podjąć działania w kierunku pozyskania inwestorów w strefie ekonomicznej na terenie gminy Bytom Odrzański” znajdują swoje odzwierciedlenie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Nowosolskiego odpowiednio w celach szczegółowych „Rozwinięta i unowocześniona infrastruktura techniczna” oraz „Powiat przyjazny dla inwestorów”, które umiejscowione są w celu głównym „Powiat silny gospodarczo”.

- Cel „Podjąć działania w kierunku rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego” poparty jest przez cel „Rozwinięty rynek mieszkaniowy”, który jest jednym z celów szczegółowych wchodzących w skład celu głównego Strategii Powiatu pod nazwą „Wysoka jakość życia społeczności powiatu”. Natomiast cel „Podjąć działania na rzecz pozyskania środków pozabudżetowych” znajduje swoje wsparcie w celu szczegółowym „Zwiększone dochody powiatu” i w celu głównym „Powiat zintegrowany i dobrze zarządzany”.

- Kolejne cele pierwszorzędne „Podjąć działania mające na celu rozbudowę lokalnego sportu, kultury masowej  i rekreacji” oraz „Utrzymać i działać na rzecz zwiększenia poziomu edukacyjnego i funkcjonowania zespołu szkół” poparte są odpowiednio przez cele szczegółowe „Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu” i „Wyższy poziom kształcenia”, które należą do celu głównego o nazwie „Wysoka jakość życia społeczności powiatu”.

- Cel „Stworzyć warunki do funkcjonowania „Parku przemysłowego” – strefa aktywności gospodarczej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu głównym pod nazwą „Powiat silny gospodarczo”.

- Ostatni z celów pierwszorzędnych „Stworzyć warunki w kierunku lepszego wykorzystania bogactw naturalnych położonych na terenie gminy” poparty jest przez cel główny o nazwie „Powiat Nowosolski przyjaznym środowiskiem dla człowieka”.

- Poszczególne cele znajdujące się w wybranym wariancie rozwoju Miasta i Gminy Bytom Odrzański znajdują także poparcie w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.

- Cele priorytetowe pod nazwą „Podjąć działania w kierunku rewitalizacji Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej - dróg oraz remontu kamienic zabytkowych” oraz „ Bytom Odrzański miastem równych szans. Rewitalizacja dzielnicy miejskiej – Osiedla 11 Listopada i Piastowskie”  znajdują swoje wsparcie w celu operacyjnym „Zapewnienie sprawnego systemu komunikacyjnego”, umiejscowionym w celu głównym Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, jakim jest „Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu”. Natomiast cel „Podjąć działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska naturalnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich” poparty jest przez cel operacyjny „Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej, komunalnej i społecznej”, który także jest umiejscowiony w celu głównym pod nazwą „Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu”.

- Cel „Aktywnie promować położenie, zabytki i korzystne warunki dla organizacji różnych form turystyki” będący celem niezbędnym dla Miasta i Gminy Bytom Odrzański znajduje swoje wsparcie w celu operacyjnym pod nazwą „Wykorzystanie walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki”, odnoszącym się do celu głównego Strategii Województwa pod nazwą „Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturalnego”. Cel „Podjąć działania w kierunku lokalizacji i budowy nowych obszarów usług komunalnych” poparty jest natomiast poprzez cel operacyjny pod nazwą „Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej, komunalnej i społecznej„ a co za tym idzie również przez cel główny „Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu”. Kolejne cele Miasta i Gminy Bytom Odrzański pod nazwą „Aktualizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” oraz „Podjąć działania w kierunku szeroko rozumianej ochrony przed powodzią.” znajdują swoje wsparcie w celu głównym Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego pod nazwą „Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu”.

- Cele pierwszorzędne wybranego wariantu rozwoju Miasta i Gminy Bytom Odrzański, jakimi są m.in. cele: „Podjąć działania w celu zgazyfikowania wszystkich miejscowości w gminie” oraz „Podjąć działania w kierunku pozyskania inwestorów w strefie ekonomicznej na terenie gminy Bytom Odrzański” znajdują swoje odzwierciedlenie w Strategii Województwa odpowiednio w celach „Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu” oraz „Rozwój przedsiębiorczości”.

- Cel „Podjąć działania w kierunku rozwoju budownictwa mieszkaniowego                  i przemysłowego” poparty jest przez cel operacyjny zamieszczony w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego pod nazwą „Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej, komunalnej i społecznej”, który wchodzi w skład celu głównego „Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu”. Kolejny cel, którym jest „Podjąć działania na rzecz pozyskania środków pozabudżetowych” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu operacyjnym Strategii Województwa pod nazwą „Osiągnięcie wysokiej umiejętności korzystania ze środków Unii Europejskiej” zlokalizowanym w celu głównym „Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu”.

- „Podjąć działania mające na celu rozbudowę lokalnego sportu, kultury masowej  i rekreacji” oraz „Utrzymać i działać na rzecz zwiększenia poziomu edukacyjnego            i funkcjonowania zespołu szkół”, które są także celami pierwszorzędnymi Miasta i Gminy Bytom Odrzański poparte są odpowiednio przez następujące cele Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego: „Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego” oraz „Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki i gospodarki”.

- Ostatnie już cele pierwszorzędne umiejscowione pod nazwą „Stworzyć warunki do funkcjonowania „Parku przemysłowego” – strefa aktywności gospodarczej” oraz „Stworzyć warunki w kierunku lepszego wykorzystania bogactw naturalnych położonych na terenie gminy” znajdują odpowiednio swoje wsparcie w celach: „Rozwój Przedsiębiorczości” oraz „Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego”, będących także celami głównymi Strategii Województwa.

- 6.0. oczekiwane wskaźniki osiągnięć

- planu rozwoju lokalnego

- W trakcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2007 oczekuje się osiągnąć następujące wskaźniki:

- poprawa jakości komunikacji wewnątrz gminy,

- zmniejszenie ilości emisji spalin pochodzących z pojazdów mechanicznych,

- zwiększenie dostępności do obiektów sportowych,

- zwiększenie jakości i rodzaju usług sportowo-rekreacyjnych,

- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza związanych ze zmianami technologicznymi i termoizolacją obiektów,

- zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków,

- zwiększenie ilości miejsc parkingowych w mieście Bytom Odrzański,

- poprawa standardu mieszkań komunalnych,

- poprawa estetyzacji miejsc dziedzictwa kulturowego.

- Natomiast na lata 2008 – 2012 planuje się uzyskanie następujących projektów:

- zwiększenie powierzchni obiektów mieszkalnych, wielorodzinnych,

- zwiększenie indywidualnych przyłączy sieci gazowych,

- poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych i zmniejszenie emisji spalin związanych z pojazdami mechanicznymi.

- 7.0. plan finansowy

- na lata

- 2004-2012

  - Ocena sytuacji finansowej Miasta i Gminy Bytom Odrzański w latach 2000-2003 z uwzględnieniem planu budżetu na 2004r.

Analizę finansową miasta Bytom Odrzański sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

- sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za lata 2000 – 2003,

- sprawozdania o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za lata 2000 – 2003,

- sprawozdania o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za lata 2000 – 2003,

- sprawozdania o wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za lata 2000 – 2003,

- sprawozdania o wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za lata 2000 – 2003,

- uchwałę nr X/68/04 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 30.01.2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004r.

Sytuacja finansowa miasta Bytom Odrzański w badanym okresie kształtowała się korzystnie. Wnioski takie można wyciągnąć z obserwacji kształtowania się wyników finansowych miasta.

Ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Kształtowanie się wyników finansowych miasta w latach 2000 – 2004. (w PLN)

*Na rok 2004 wielkości tych kategorii finansowych podane są według planu, tj. zgodnie z uchwałą budżetową na 2004 r.

Z porównania tych danych wynika, że w badanym okresie realizacja dochodów przebiegała równomiernie, wykazując ciągłą tendencję rosnącą. Największa dynamika zmian miała miejsce w latach 2000 – 2001. Wzrost dochodów w tym okresie wyniósł 36,8 %. W pozostałych latach wynosił odpowiednio: 11,8%; 9,39%; 6,2%. Zjawisko to należy ocenić korzystnie. Świadczy ono o poprawiającej się koniunkturze i rokuje pozytywnie na przyszłość, szczególnie biorąc pod uwagę możliwości inwestycyjne miasta.  Kształtowanie się wielkości wydatków również przybrało podobne tempo, to znaczy - wraz ze wzrostem dochodów rosły także wydatki. W latach 2000, 2002 i 2003 miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową. W pozostałych latach badanego okresu wystąpił deficyt. Na bieżący rok miasto planuje deficyt w wysokości 4 801 559 zł, co stanowi 59% dochodów. Źródłem pokrycia deficytu  na 2004 rok ma być kredyt i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W analizie finansowej miasta dodatkowo należy ocenić zmiany zachodzące w kształtowaniu się poszczególnych źródeł dochodów oraz poszczególnych grup wydatków.

  - Analiza struktury dochodów

Dla potrzeb dokonania analizy wpływu poszczególnych źródeł dochodów na dochody ogółem miasta należy porównać te kategorie. Porównanie takie przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Struktura dochodów miasta Bytom Odrzański. (w PLN)

Z powyższego zestawienia wynika, że największe źródło dochodów miasta, to subwencje z budżetu państwa („różne rozliczenia”). Średnio w badanym okresie stanowiły one 56,3% dochodów  ogółem.

Zdecydowany wpływ na kształtowanie się wielkości dochodów ogółem samorządu miały również:

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej,

- wpływy z majątku miasta („gospodarka mieszkaniowa”), w tym m.in. dochody ze sprzedaży nieruchomości i czynsze z tytułu dzierżaw.

Tabela 3 i wykres 1 obrazują średni udział wpływów uzyskanych z tych czterech grup (źródeł) w średnich dochodach  ogółem.

Tabela 3. Średnie wielkości dochodów z wyszczególnionych grup.

Wykres 1. Średni udział wyszczególnionych grup dochodów w średnich dochodach ogółem miasta  (w % ).

Należy podkreślić, że rosnące wpływy z tytułu podatków  przyczyniają się do wzrostu własnych możliwości inwestycyjnych  Bytomia Odrzańskiego. Jest to zjawisko optymistycznie rokujące na przyszły rozwój miasta.

7.3.	Analiza struktury wydatków

Tabela 4 przedstawia kształtowanie się wydatków miasta Bytom Odrzański w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej.

Tabela 4.  Struktura wykonania wydatków. (w PLN)

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej samorząd wydaje na oświatę i wychowanie (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą). Fakt ten jest również potwierdzony przez dane dotyczące dochodów; subwencja oświatowa jest jednym z największych źródeł dochodów samorządu.

Kolejną sferą działalności, na którą miasto przeznacza duże środki finansowe jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska, administracja publiczna i pomoc społeczna.

Szczególne znaczenie dla pełnej oceny sytuacji finansowej miasta  pod kątem potencjalnych możliwości inwestycyjnych  ma analiza porównawcza wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Porównania takie zawiera tabela 5.

Tabela 5. Struktura wydatków. (w PLN)

W poszczególnych latach badanego okresu udział wydatków inwestycyjnych nie kształtował się równomiernie. W latach 2000 – 2003 udział wydatków majątkowych (inwestycyjnych) miasta w wydatkach ogółem kształtował się na poziomie kilkunastu procent (od 12 do 16). W bieżącym jednak roku samorząd Bytomia Odrzańskiego planuje znaczną intensyfikację środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Na ten cel władze miasta przeznaczają kwotę 6 557 360 zł, co stanowi 51% ogółu wydatków. Źródłem finansowania tych zamierzeń mają być kredyty i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Ma to swój bezpośredni związek z wielkością deficytu na 2004r.

Graficzny obraz kształtowania się powyższych wielkości przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Udział wydatków majątkowych (%).

Podsumowując zaprezentowaną analizą kształtowania się wielkości i struktury dochodów oraz wydatków budżetowych należy podkreślić, że w badanym okresie wyraźnie zauważalne są takie zjawiska ekonomiczne, jak:

-	ciągły wzrost dochodów z podatków  i majątku miasta,

-	niski poziom zadłużenia.

Oceniając te zjawiska można pozytywnie rokować na przyszłość, szczególnie biorąc pod uwagę planowane inwestycje.

7.4. 	Projekcja wolnych środków na inwestycje

Projekcja własnych środków  inwestycyjnych  Miasta i Gminy Bytom Odrzański

Dla celów niniejszej analizy kategorię „własnych środków inwestycyjnych” przyjęto jako algorytm: dochody ogółem – wydatki bieżące + wydatki na obsługę długu publicznego. Wysokość tej kwoty wskazuje na  zdolność miasta do regulowania zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłaty rat kapitałowych i odsetek) oraz na zdolność do samodzielnego finansowania inwestycji.

Prognozę kształtowania się wielkości tych środków sporządzono w oparciu o następujące dane i założenia:

- kwoty przyszłych dochodów; przyjęto wskaźnik wzrostu – 103%,

- wysokość wydatków na obsługę długu publicznego (obejmuje tylko odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek);  zgodnie z danymi przedstawionymi w prognozie kształtowania się długu miasta Bytom Odrzański w latach 2001- 2009,

- kwoty wydatków bieżących wyliczono w oparciu o niniejszą analizę, tj. przyjęto wskaźnik 79% dochodów (udział wydatków bieżących w dochodach ogółem z roku bieżącego).

Tabela 6. Projekcja własnych środków inwestycyjnych (w PLN).

Określenie możliwości inwestycyjnych miasta bez zaciągania zobowiązań zwrotnych (bez przychodów)

W celu określenia własnych możliwości inwestycyjnych miasta założono, że w latach 2005 – 2007 oraz 2008 - 2012 nakłady na inwestycje zaplanowane ponoszone będą w wielkościach równych. Wyliczenia te dokonano w oparciu o dokumenty sporządzone przez władze Bytomia Odrzańskiego pn: „Plan limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004 – 2007” oraz „Projekty zadań inwestycyjnych na lata 2008 - 2012”.

Tabela 7. Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN).

Z obliczeń zaprezentowanych w tabeli wynika, że miasto Bytom Odrzański w latach 2004 – 2009  nie zrealizuje swoich zamierzeń inwestycyjnych bez zewnętrznych źródeł finansowania.

- 7.5.	Podział na źródła finansowania

Podział na źródła finansowania przedstawia tabela 4.3/1 w rozdziale 4.3. (Wieloletni Plan Inwestycyjny). Wynika z niej jednoznacznie, że ilość:

- środków własnych gminy określa się na poziomie: 9 920 177 zł.

- środków Unii Europejskiej na poziomie: 41 572 430 zł.

(w tym: SAPARD – 2 047 430 zł., Fundusze Strukturalne – 39 525 000 zł.)

- innych środków na poziomie: 1 797 915 zł.

(w tym: dotacja ze Starostwa Powiatowego – 100 000 zł., kredyty termomodernizacyjne– 1 014 091 zł., kredyt – 83 824 zł., wkład wspólnot mieszkaniowych – 600 000 zł.)

- 8.0. system wdrażania

System wdrażania został przyjęty Zarządzeniem Nr 36/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański z dnia 19 maja 2004 r.

System ten przewiduje wprowadzenie każdego roku zadań do programów operacyjnych w oparciu o Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, którego wzór jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański na lata 2004 - 2007 (załącznik).

Każdy Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jest oceniany na podstawie Kryteriów Oceny Zadań w Projekcie. Następnie każde przedsięwzięcie inwestycyjne z programów operacyjnych może przejść do tabeli WPI, o której mowa w punkcie 4.3., o ile uzyska odpowiedni stopień przygotowania, wypełnia założone cele  w wybranym wariancie rozwoju i może być finansowane w ramach podziału środków przeznaczonych na inwestycje, zwanych dalej potencjałem inwestycyjnym.

Za przebieg wdrażania przedsięwzięcia od momentu jego zgłoszenia do umieszczenia w tabeli WPI odpowiada Komisja Koordynacyjna ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Zintegrowaną tabelę WPI zatwierdza Rada Miejska.

Stosowne akty prawne zamieszczone są w załącznikach na początku powyższego dokumentu.

9.0. sposoby monitorowania i oceny komunikacji społecznej

Przyjęto, że potencjał inwestycyjny Miasta i Gminy Bytom Odrzański dzieli się proporcjonalnie w oparciu o wybrany wariant rozwoju w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Bytom Odrzański. Podział procentowy potencjału inwestycyjnego przedstawia rozdział 9.2. Podział ten staje się kluczem monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.

9.1.	Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego rok rocznie oceniana jest przez poszczególne komisje Rady Miejskiej i samą Radę Miejską po ówczesnym przedłożeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy dokonanym w oparciu o pracę Komisji Koordynacyjnej. Ta natomiast posługuje się kluczami oceny, o których mowa w rozdziale 9.2 i opisanymi w załączniku nr 5 do Zarządzenia nr 36/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański z dnia 19 maja 2004 r. Kryteriami Oceny Zadań w Projekcie. Ocenie poddawane są stopnie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów i zadań zamieszczonych w WPI.

9.1.1.	Sposoby inicjowania współpracy z partnerami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi

Jednym z instrumentów inicjowania wspólnych przedsięwzięć partnera publicznego i prywatnego jest upublicznienie formy i sposobu składania Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który może być zgłoszony zarówno przez inwestora prywatnego i organizację pozarządową o ile widzą oni jakikolwiek udział samorządu w planowanym przedsięwzięciu. O ile wniosek taki znajduje swoje miejsce w Programach Operacyjnych, o tyle szanse przeniesienia tego zadania do tabeli WPI, o której mowa w rozdziale 4.3., zależą od umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji tego zadania.

- 9.2. 	Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne priorytety, cele 			niezbędne, cele pierwszorzędne, inne cele

W Mieście i Gminie Bytom Odrzański przyjęto następujący podział potencjału inwestycyjnego według wybranego wariantu rozwoju w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Bytom Odrzański (podział potencjału inwestycyjnego w procentach).

PRIORYTETY

(wariant prokonkurencyjny)

| Podjąć działania w kierunku budowy nowych dróg i ulic oraz modernizacji komunikacyjnej istniejącej sieci. [I A]* | Podjąć działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska naturalnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich. [I B] | 50 % |
| --- | --- | --- |

CELE NIEZBĘDNE

| Aktywnie promować położenie, zabytki i korzystne warunki dla organizacji różnych form turystyki. [II A]* | Podjąć działania w kierunku lokalizacji i budowy nowych obszarów usług komunalnych. [II B] | Aktualizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. [II C] | Podjąć działania w kierunku szeroko rozumianej ochrony przed powodzią. [II D] | 30 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________

* - oznaczenie celu w priorytetach, celach niezbędnych i pierwszorzędnych.

CELE PIERWSZORZĘDNE

| Podjąć działania w celu zgazyfikowania wszystkich miejscowości w gminie. [III A]* | Podjąć działania w kierunku pozyskania inwestorów w strefie ekonomicznej na terenie gminy Bytom Odrzański. [III B] |  | Podjąć działania w kierunku rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. [III C] | 15 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podjąć działania na rzecz pozyskania środków pozabudżetowych. [III D] | Podjąć działania mające na celu rozbudowę lokalnego sportu, kultury masowej i rekreacji. [III E] |  | Utrzymać i działać na rzecz zwiększenia poziomu edukacyjnego i funkcjonowania zespołu szkół. [III F] |  |
| Stworzyć warunki do funkcjonowania “Parku przemysłowego” – strefa aktywności gospodarczej. [III G] |  | Stworzyć warunki w kierunku lepszego wykorzystania bogactw naturalnych położonych na terenie gminy. [III H] |  |  |

INNE

| INNE CELE [IV]* | 5 % (rezerwa) |
| --- | --- |

Określony potencjał inwestycyjny gminy na poziomie przyjętym w rozdziale 7.5. podzielono na priorytety, cele pierwszorzędne i cele drugorzędne. Ponieważ ilość projektów i programów podporządkowanych tym celom nie rozkłada się równomiernie na każdy z tych celów, potencjał inwestycyjny podzielono w taki sposób, iż priorytety stanowią 50% potencjału inwestycyjnego, cele pierwszorzędne 30%, natomiast cele drugorzędne stanowią 15% potencjału inwestycyjnego. Zachowano także pięcioprocentową rezerwę.

Każde zadanie zamieszczone ostatecznie w tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego podporządkowane zostało jednemu z tych celów.

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego polega na kontroli wyboru zadań z Programów Operacyjnych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ograniczonego wysokością nakładów przeznaczonych na realizację danego celu oraz wyborze zadań najlepiej przygotowanych, o czym decydują Kryteria Oceny Zadań (załącznik nr 5 do Zarządzenia            nr 36/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański z dnia 19 maja 2004 r.).

Bezpośrednio monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego dokonuje Komisja Koordynacyjna a jej wnioski rozpatrywane są przez Radę Miejską.

9.3. 	Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna, regionalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o  Planie Rozwoju Lokalnego włącznie z publikacją Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jako formy aplikowania zadań.

W witrynie Miasta i Gminy Bytom Odrzański zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Rozwoju Lokalnego z zamieszczonymi dokumentami w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego (Urzędem Miejskim w Bytomiu Odrzańskim)                 a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna, regionalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Rozwoju Lokalnego o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia  będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w tabeli WPI Planu Rozwoju Lokalnego.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego.